Государственный университет – Высшая школа экономики

ПРОТОКОЛ

совещания у ректора

5 сентября 2007 г.

Председатель: Я.И. КУЗЬМИНОВ

| Присутствовали: | В.В. Радаев, Г.Г. Канторович, С.Ю. Рощин, М.И. Литвинцева, И.В. Адамов, Н.В. Попова, Е.Н. Кобзарь, Д.А. Орешина, В.С. Емельянов, К.А. Купцов от разработчиков программы: Е. Соболева, Ф. Вшивков, Д. Халипский |
| --- | --- |

- О внедрении информационной системы 
«Абитуриент-Студент-Аспирант-Выпускник»

  - По участку «Абитуриент»

  - Проректору Г.Г. Канторовичу, проректору С.Ю. Рощину организовать и провести в необходимом объеме тестовую эксплуатацию программы в срок до 31 октября 2007 г. По результатам тестирования сформировать и представить разработчикам перечень замечаний и предложений по работе системы.

  - Проректору Г.Г. Канторовичу, начальнику Управления по работе с абитуриентами Н.В. Поповой представить заместителю директора по ИТ по проектной работе И.В. Адамову информацию по итогам приемной кампании 2007 года для введения в базу данных в срок до 07 сентября 2007 г.

  - Заместителю директора по ИТ по проектной работе И.В. Адамову обеспечить ввод предоставленной Приемной комиссией информации в систему АСАВ в срок до 12 сентября 2007 г.

  - По участку «Студент»

  - Проректору С.Ю. Рощину, заместителю директора по ИТ по проектной работе И.В. Адамову обеспечить полное заполнение полей (студентов, обучающихся в ГУ-ВШЭ в настоящее время):

– по факультетам экономики, мировой экономики и мировой политики, философии и МИЭФ - в срок до 01 декабря 2007 г.;

– по остальным факультетам, прошедшим опытную эксплуатацию - в срок до 01 ноября 2007 г.

  - Первому проректору В.В. Радаеву, проректору С.Ю. Рощину, начальнику Управления по развитию карьеры и взаимодействию с выпускниками Д.А. Орешиной в срок до 13 сентября 2007 г. подготовить и представить разработчикам предложения по введению новых информационных полей/групп полей.

  - Установить (включив в дальнейшем в регламент работы с системой), что, после ввода системы в эксплуатацию, финансирование создания по требованию факультетов/МИЭФ нестандартных информационных полей и/или других дополнительных возможностей производится за счет средств факультетов/МИЭФ.

  - Проректору С.Ю. Рощину представить ректору в срок до 13 сентября 2007 г. предложения по изменению штатного расписания факультетов путем введения дополнительных ставок в учебных частях, связанных с информационным обеспечением учета студентов.

  - По участку «Аспирант»

  - Проректору С.Ю. Рощину, начальнику Управления аспирантуры и докторантуры Е.Н. Кобзарь в срок до 01 ноября 2007 г. подготовить и представить разработчикам предложения по введению новых информационных полей/групп полей.

  - Заместителю директора по ИТ по проектной работе И.В. Адамову, проректору С.Ю. Рощину, начальнику Управления аспирантуры и докторантуры Е.Н. Кобзарь в срок до 01 февраля 2008 г. обеспечить полное заполнение полей системы.

  - По участку «Выпускник»

  - Начальнику Управления по развитию карьеры и взаимодействию с выпускниками Д.А. Орешиной, заместителю директора по ИТ по проектной работе И.В. Адамову в срок до 05 октября 2007 г. дать предложения по развитию данного участка системы и реализации интеграции с Web-системой отдела по работе с выпускниками.

  - Директору по административной работе М.И. Литвинцевой, заместителю директора по ИТ по проектной работе И.В. Адамову подготовить и представить ректору предложения по созданию технической группы поддержки системы АСАВ в срок до 05 октября 2007г.

  - Заместителю директора по ИТ по проектной работе И.В. Адамову, разработчикам программы:

  - Подготовить и представить ректору предложения по защите конфиденциальности информации при работе с системой АСАВ в срок до 17 сентября 2007г.

  - Создать библиотеку типовых отчетов с описанием процедуры их формирования в срок до 05 октября 2007г., а также ввести в Руководство пользователей описание визуализации отчетов.

  - Обеспечить организацию обучения пользователей ГУ-ВШЭ работе с системой АСАВ.

7.	Провести в течение 10 дней очередное совещание по вопросам развития и внедрения в ГУ-ВШЭ системы АСАВ.

Ректор									Я.И. Кузьминов