Правительство Российской Федерации

Государственное образовательное бюджетное учреждение

высшего профессионального образования

Государственный университет-

Высшая школа экономики

Факультет менеджмента

Программа дисциплины

Управление проектами

для направления 080500.62 «Менеджмент»  подготовки бакалавра

Авторы Ильина О.Н., Хомутинникова К.С.

#### Рекомендовано секцией УМС                        Одобрено на заседании кафедры

_______________________                                    управления проектами

Председатель                                                           Зав. кафедрой

_______________________                                     _____________Аньшин ВМ..

"   "           200 г.                                                                  "10"сентября  2009 г

Утверждено УС факультета

_______________________________

Ученый секретарь

_________________________________

« _____» _______________200 _г.

Москва

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

#### Цель курса «Управление проектами» - формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно управлять проектами в различных отраслях экономики, обеспечивая достижение определенных в проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению участников проекта. В курсе «Управление проектами» используются (в качестве уже известных из курса «Управление реальными инвестициями») основы бизнес-планирования инвестиционных проектов.

#### В результате изучения программы  «Управление проектами» студенты должны знать :

#### современную методологию управления проектом

- определения и понятия проектов, программ и их контекста, как объектов управления

- определения и понятия о субъектах управления и используемого ими инструментария

- процессы  и инструменты управления различными функциональными областями проекта

- современные программные средства и информационные технологии, используемые в управлении проектами

- историю и тенденции развития управления проектом

уметь:

- определять цели, предметную область и структуры проекта

- составлять организационно-технологическую модель проекта

- рассчитывать календарный план осуществления проекта

- формировать основные разделы сводного плана проекта

- осуществлять контроль и регулирование хода выполнения проекта по его основным параметрам

- использовать программные средства для решения основных задач управления проектом

# 1.Тематический план дисциплины

| № | Название темы | Всего часов | Аудиторные часы | Самостоятельная работа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лекции | Сем. и практ. занятия |  |
| 1 | Введение в управление проектами управление проектами | 20 | 6 | 2 | 12 |
| 2 | Проектный анализ | 14 | 4 | 2 | 8 |
| 3 | Инициация проекта | 18 | 4 | 2 | 12 |
| 4 | Планирование проекта | 44 | 10 | 6 | 28 |
| 5 | Выполнение, контроль и завершение проекта | 38 | 10 | 6 | 22 |
| 6 | Подготовка к российской и международной сертификации | 28 | 4 | 4 | 20 |
|  | ИТОГО | 108 | 38 | 22 | 48 |

## 2. Формы рубежного  контроля

- текущий контроль – посещаемость семинаров;

- блиц опрос по тестам для экзамена на семинаре;

- оценка за домашнюю работу и за контрольную работу по 10 бальной системе;

Итоговая оценка = 20% семинары + 15% домашняя работа + 15% контрольная работа +50% экзамен.

Условия, определяющие оценку.

| Балл | Основание |
| --- | --- |
| 10 | Исчерпывающее изложение учебного материала + собственные мысли |
| 9 | Исчерпывающее изложение учебного материала |
| 8 | Почти исчерпывающее изложение учебного материала |
| 7 | В изложении материала просматриваются упущения. |
| 6 | Упущения в излагаемом материале очевидны. |
| 5 | Отношение излагаемого материал к заданному вопросу сомнений не вызывает. |
| 4 | Без особого напряжения можно понять, что ответ по существу соответствует вопросу. |
| 3 | Вызывает сомнение является ли излагаемый материал ответом на заданный вопрос. |
| 2 | Нет сомнения, что излагаемый материал не является ответом на вопрос. |
| 1 | На заданный вопрос нет реакции. |  |

## 3. Базовые учебники

- Управление  проектами: основы профессиональных знаний и национальные требования к компетенции специалистов. -. М.: СОВНЕТ, 2001.

- Ильин Н.И., Лукманова И.Г., Романова К.Г. и др. Управление проектами.  – СПб, Два-Три, 1996г.

- Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. - М.:Омега-Л, 2007 - 664 с.

- A Guide to The Project Management Body of Knowledge. – PMI, 2004.

## Содержание программы

Программа курса предусматривает теоретический и практический разделы. Теоретический раздел включает лекции и семинарские занятия. Практический раздел предусматривает проведение лабораторных работ и практических занятий.

Тема 1. Введение в управление проектами.

Теоретический раздел

Введение.

Цели, задачи и структура курса.

Основные понятия:  проект, управление проектом.

Роль и значение управления проектами в современном  мире. Место и роль управления проектами в управленческой деятельности. Системное представление управления проектами. Состояние и развитие управления проектами.

Проект. Программа.

Понятие проекта и  программы. Существующие трактовки понятия проект. Признаки проекта. Проект и  программы как объекты управления, их характеристики

Разновидности и классификация проектов и программ.

Особенности различных видов проектов и программ.

Критерии успехов и неудач  проекта

Понятие критериев успеха и неудач  проекта. Факторы, влияющие на успех и неудачи  проекта. Требования к критериям и основные типы критериев. Взаимосвязь и независимость критериев успеха и неудач  проекта. Примеры успешных и неудачных проектов.

Структуры проекта

Понятие структур проекта. Принципы структурной декомпозиции проекта. Правила построения структур проекта. Типы и примеры структурных моделей проекта, используемых в УП.

Жизненный цикл и фазы проекта

Понятия жизненного цикла и фаз проекта. Общая структура жизненного цикла проекта. Разновидности  и примеры жизненных циклов проектов.

Взаимосвязь жизненных циклов проекта, продукта и организации. Состав и содержание работ основных фаз жизненного цикла проекта.

Понятие и назначение вех и контрольных событий в проекте.

Примеры построения жизненных циклов проектов.

Окружение проекта

Понятие окружения проекта. “Ближнее “ и “ дальнее” окружение проекта. Внутренняя среда проекта. Влияние окружения на разные типы проектов. Примеры окружения проектов и их анализ.

Участники проекта.

Понятие участников проекта. Состав участников проекта. Роль и функции основных участников. Взаимодействие участников проекта.

Примеры определения состава участников проекта

Команда проекта.

Понятие команды проекта. Основные задачи команды проекта. Состав и функции членов команды проекта. Формирование и развитие команды проекта.

Примеры состава команд проекта.

Управляющий проектом.

Место и роль управляющего проектом. Современные требования к менеджеру проекта. Права и обязанности менеджера проекта. Основы профессионального мастерства управляющего проектом. Этический кодекс менеджера проекта. Квалификация и сертификация менеджера проекта.

Организационные структуры проекта.

Понятия и разновидности организационных структур проекта. Зависимость организационной структуры проекта (OBS) от структурной декомпозиции проекта (WBS). Понятие матрицы распределения ответственности в проекте. Примеры организационных структур проектно-ориентированных организаций.

Стадии процесса  Управления проектами.

Понятие процессов в управлении проектами. Основные и вспомогательные процессы в управлении проектами. Примеры процессов в управлении проектами.

Понятие инициации, планирования, выполнения, контроля и закрытия проекта. Основные задачи, решаемые на разных стадиях управления проекта. Примеры.

##### Информационные технологии в проекте

Понятие и назначение информационных технологий в проекте. Различные аспекты информационных технологий. Совместимость информационных технологий в проекте. Информационное обеспечение управления проектами: состав, структура, характеристики.

Программные средства для  управлении проектами. Их функциональные возможности и критерии выбора программных средств. Характеристика состояния рынка программных продуктов по управлению проектами.

###### Практический раздел

Деловая игра. Оценка проекта по 10-ти факторной модели.

Деловая игра. Опыт коллективного планирования проекта.

Сквозная деловая игра. Постановка задачи.

Основная литература:

- Главы 1.1. и 1.4 . Управление  проектами: основы профессиональных знаний и национальные требования к компетенции специалистов. -. М.: СОВНЕТ, 2001.

- Главы 1 и 2. Ильин Н.И., Лукманова И.Г., Романова К.Г. и др. Управление проектами.  – СПб, Два-Три, 1996г.

- Главы 1 и 2. Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. - М.:Омега-Л, 2007 - 664 с.

- Главы 1 и 2. A Guide to The Project Management Body of Knowledge. – PMI, 2004.

Дополнительная литература:

- Главы 1 и 2. Товб А.С., Ципес Г.Л. Проекты и управление проектами в современной компании. Учебное пособие. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2009.

- Глава 1. Дитхелм Г. Управление проектами. – СПб.: Издательский дом «Бизнес-пресса», 2004.

- Главы 1 и 2. Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами. – М., «Дело и Сервис», 2007.

Тема 2. Проектный анализ

Теоретический раздел

Цели, задачи, структура проектного анализа. Виды проектного анализа: экономический, финансовый, технический, экологический, социальный, организационный, коммерческий. Система показателей оценки эффективности проекта. Программное обеспечение оценки эффективности проекта. Примеры.

Практический раздел

Сквозная деловая игра. Оценка эффективности проекта с использованием программного обеспечения (Project Expert).

Основная литература:

- Глава 3. Ильин Н.И., Лукманова И.Г., Романова К.Г. и др. Управление проектами.  – СПб, Два-Три, 1996г.

Дополнительная литература:

- Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. – М.: Минфин, Госстрой РФ, Минэкономики РФ, 1999.

- Глава3. Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами. – М., «Дело и Сервис», 2007.

Тема 3. Инициация проекта

Теоретический раздел

Проектно-ориентированное управление

Понятие проектно-ориентированного управления. Назначение и преимущества проектно-ориентированного управления. Объекты управления в проектно-ориентированной организации. Типы и виды организаций, применяющих проектно-ориентированное управление. Примеры.  Связь проектно-ориентированного управления с корпоративным управлением

Цели и стратегии

Понятие и определение цели и стратегии проекта. Основные аспекты, отражаемые при описании цели проекта. Взаимосвязь целей и задач проекта. Определение и оценка целей и стратегий проекта. Устав проекта.

Практический раздел

Сквозная деловая игра. Разработка Устава проекта.

Основная литература:

- Глава 1.3, стр.104-107 . Управление  проектами: основы профессиональных знаний и национальные требования к компетенции специалистов. -. М.: СОВНЕТ, 2001.

- Глава 3. Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. - М.:Омега-Л, 2007 - 664 с.

- Глава 3. A Guide to The Project Management Body of Knowledge. – PMI, 2004.

Дополнительная литература:

- Глава 2. Дитхелм Г. Управление проектами. – СПб.: Издательский дом «Бизнес-пресса», 2004.

- Глава 3. Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами. – М., «Дело и Сервис», 2007.

Тема 4. Планирование проекта.

###### Теоретический раздел

Управление предметной областью проекта

Понятия предметной области проекта и управления предметной областью проекта. Стадии процесса управления предметной областью проекта. Основные задачи стадий процесса управления предметной областью проекта. Структурная декомпозиция проекта, как основа определения предметной области проекта. Методы управления предметной областью проекта. Примеры определения и построения предметной областью проекта.

Управление проектом по временным параметрам

Понятие управления проектом по временным параметрам. Определение календарного плана проекта и его разновидности. Понятия временных параметров и критериев в управлении проектами. Стадии процесса управления проектом по временным параметрам. Основные задачи стадий процесса управления проектом по временным параметрам. Модели, методы  и процедуры управления проектом по временным параметрам. Примеры построения модели расчета календарного плана.

Управление стоимостью и финансами проекта

Понятие управления стоимостью и финансами проекта.

Понятия стоимости и бюджета проекта. Необходимость управления стоимостью  в проекте. Факторы, влияющие на стоимость проекта. Стадии процесса управления стоимостью и финансами проекта. Основные задачи стадий процесса управления стоимостью и финансами проекта.

# Управление рисками в проекте.

Понятие управления риском в проекте. Разновидности рисков в проекте. Стадии процесса управления риском в проекте. Основные задачи стадий процесса управления риском в проекте. Методы определения рисков. Методы оценки рисков. Методы реагирования на рисковые события в проекте. Примеры анализа и оценки рисков в проекте.

Практический раздел

Сквозная деловая игра. Разработка структурной декомпозиции работ проекта. Создание сетевой модели проекта. Расчет расписания проекта с использованием MS Project 2002. Разработка плана реагирования на риски.

Основная литература:

- Глава 3, стр. 107 – 112.  Управление  проектами: основы профессиональных знаний и национальные требования к компетенции специалистов. -. М.: СОВНЕТ, 2001.

- Глава 5. Ильин Н.И., Лукманова И.Г., Романова К.Г. и др. Управление проектами.  – СПб, Два-Три, 1996г.

- Главы 4 и 5. Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. - М.:Омега-Л, 2007 - 664 с.

- Главы 5 и 6. A Guide to The Project Management Body of Knowledge. – PMI, 2004.

Дополнительная литература:

- Главы 2 и 3. Товб А.С., Ципес Г.Л. Проекты и управление проектами в современной компании. Учебное пособие. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2009.

- Глава 3 и 4. Дитхелм Г. Управление проектами. – СПб.: Издательский дом «Бизнес-пресса», 2004.

- Главы 4 и 7. Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами. – М., «Дело и Сервис», 2007.

Тема 5. Выполнение, контроль и завершение проекта.

###### Теоретический раздел

Управление качеством в проекте

Понятия качества и управления качеством в проекте. Стадии процесса управления качеством в проекте. Основные задачи стадий процесса управления качеством в проекте. Методы обеспечения и контроля качества в проекте. Примеры.

Управление персоналом в проекте.

Понятие управления персоналом в проекте. Стадии процесса управления персоналом в проекте. Основные задачи стадий процесса управления персоналом в проекте. Определение функциональных обязанностей участников проекта. Принципы создания команды проекта.

Организация успешной команды проекта. Управление развитием и деятельностью команды проекта. Примеры.

# Управление конфликтами  в проекте. Понятие управления конфликтами  в проекте. Причины конфликтов. Понятие кризиса. Способы разрешения конфликтов. Примеры.

Управление коммуникациями в проекте

Понятие управления коммуникациями в проекте. Стадии процесса управления коммуникациями в проекте. Основные задачи стадий процесса управления коммуникациями в проекте. Виды коммуникаций. Проектирование информационного обеспечения в проекте. Разработка системы учета и отчетности в проекте. Документирование и архивирование выполненных работ проекта. Примеры.

Управление поставками и контрактами в проекте

Понятие управления поставками и контрактами в проекте. Стадии процесса управления поставками и контрактами в проекте. Основные задачи стадий процесса управления поставками и контрактами в проекте. Поставки в проекте. Разновидности контрактов. Тендерная документация и торги. Заключение контрактов. Администрирование контрактов. Примеры.

Управление  изменениями в проекте.

Понятие управления изменениями в проекте. Прогнозирование и планирование изменений.  Осуществление изменений в проекте. Контроль и регулирование изменений в проекте.

# Системный подход и интеграция в управлении проектом.

Понятия системного подхода и интеграции в управлении проектом. Проект как система. Системный анализ проекта. Методы и средства системного подхода к проекту.

###### Практический раздел

Сквозная деловая игра. Разработка плана управления коммуникациями проекта. Формирование отчетности по проекту. Организация совместной работы над проектом с использованием MS Project Server 2002. Итоговые презентации проектов.

Основная литература:

- Глава 1.3, стр. 112-160 . Управление  проектами: основы профессиональных знаний и национальные требования к компетенции специалистов. -. М.: СОВНЕТ, 2001.

- Главы 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Ильин Н.И., Лукманова И.Г., Романова К.Г. и др. Управление проектами.  – СПб, Два-Три, 1996г.

- Главы 5-10. Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. - М.:Омега-Л, 2007 - 664 с.

- Главы 7-12. A Guide to The Project Management Body of Knowledge. – PMI, 2004.

Дополнительная литература:

- Главы 4-7. Товб А.С., Ципес Г.Л. Проекты и управление проектами в современной компании. Учебное пособие. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2009.

- Глава 4-5. Дитхелм Г. Управление проектами. – СПб.: Издательский дом «Бизнес-пресса», 2004.

- Главы 5, 6, 9, 10, 12, 13. Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами. – М., «Дело и Сервис», 2007.

Тема 6. Подготовка к российской и международной сертификации.

Теоретический раздел

Профессиональные организации по управлению проектами. УП как специальная область профессиональной деятельности. Подготовка и сертификация кадров по управлению проектами. Системы сертификации. Сравнительный анализ стандартов по управлению проектами. Основные тенденции и направления мирового и национального развития управления проектами.

Практический раздел

Тренировочный сертификационный экзамен.

Основная литература:

- Управление  проектами: основы профессиональных знаний и национальные требования к компетенции специалистов. -. М.: СОВНЕТ, 2001.

- A Guide to The Project Management Body of Knowledge. – PMI, 2004.

Источники в Интернете:

www.pmi.org

www.pmi.ru

www.sovnet.ru

Темы контрольной работы

- Разработка сетевого графика в Microsoft Office Project

- Ресурсное планирование  в Microsoft Office Project

- Разработка сметы и бюджета проекта в Microsoft Office Project

- Разработка календарного плана в Microsoft Office Project

Темы домашнего задания

Для произвольного проекта (тема проекта обсуждается с преподавателем) разработка и защита следующих проектных документов:

- Устав проекта

- Иерархическая структура работ проекта

- Организационная структура работ проекта

- Матрица ответственности

- План управления рисками проекта

- План управления коммуникациями проекта

## Вопросы для  оценки качества освоения дисциплины

Тема 1

  - Определите основные критические факторы успеха проектов.

  - Определите состав участников проекта и лиц, заинтересованных в его результатах.

  - Дайте определения управления проектами.

  - Дайте обзор программных систем управления проектами.

  - В чем состоит различие между проектом и программой?

  - Состав документов, разрабатываемых при управлении проектом.

1.7. Управление проектами со стороны заказчика и исполнителя.

Тема 2

  - Основные разделы проектного анализа.

  - Принципы сравнения проектов.

  - Показатели эффективности проектов.

  - Программные инструменты оценки эффективности проектов.

Тема 3

3.1. Взаимосвязь стратегических целей организации и целей проектов.

  - Управление портфелем проектов.

  - Проектный офис.

  - Структура и задачи устава проекта.

Тема 4

  - Принципы сетевого планирования проектов.

  - Что такое критический путь проекта?

  - Что такое гистограмма ресурсов проекта?

  - Бюджет проекта.

  - План управления рисками проекта.

  - План реагирования на риски проекта: цели и структура.

  - Разработка структурной декомпозиции работ проекта.

Тема 5

  - Человеческий фактор в управлении проектами.

  - Теория ситуационного лидерства в управлении проектами.

  - Этапы развития проектной команды.

  - Типы контрактов и риски, связанные с ними.

  - Разрешение конфликтов при управлении проектом.

  - План управления коммуникациями проекта.

Тема 6

  - Структура и требования российского стандарта по управлению проектами НТК.

  - Структура и требования американского стандарта по управлению проектами PMBoK.

  - Международные организации по управлению проектами.

Авторы программы							О.Н. Ильина

К.С. Хомутинникова