Проект внедрения ERP-системы в Компании.

Руководство маркетинговой компании ‘ABC Development’ после трех лет достаточно успешного развития приняло решение о внедрении интегрированной системы управления предприятием CRMsoft. После внедрения системы ожидается улучшения качества обслуживания клиентов, поддержание клиентской базы в актуальном состоянии, организация удаленной работы клиентских менеджеров.

Компанией руководит директор А. Громыкин, который де-факто не является главным лицом компании. Основным руководящим звеном и  правой рукой  директора является Зам. Ген. Директора по маркетингу И.Охотов и определяет стратегические планы развития компании и направления деятельности. ИТ-отделом руководит  С.Удальцов,  который присушивается к мнению  ключевого сотрудника ИТ-отдела А.Мудрецова. Предполагается, что система CRMsoft будет отвечать потребностям сотрудников маркетинга и помогать им решать каждодневные задачи.

В Компании нет специалистов по внедрению подобных систем, поэтому для повышения качества выполнения работ, заключен контракт с консалтинговой фирмой ВЭБсофт. Привлекаемые консультанты будут контролировать и координировать основные аспекты внедрения.

Вы назначены Менеджером этого проекта. Вы уже реализовали несколько проектов внедрения информационных систем в различных компаниях. Кроме того, Вы недавно прошли курс обучения по внедрению крупных информационных систем  в специализированном учебном центре.

Окончательной ясности в масштабах, стратегии и технологии внедрения пока нет. Для получения дополнительной информации консультанты проведут обследование предприятия и анализ существующих бизнес-процессов. По результатам обследования будет выработан вариант решения, который затем будет подвергнут анализу со стороны специалистов компании на предмет технической, физической и финансовой реализуемости.

Сотрудники Компании пока не знают о готовящемся внедрении, по решению руководства Компании, решено доводить эту информацию до людей постепенно по ходу внедрения. Вам известно, что сотрудники маркетинга не имеют представления о возможностях новой системы и боятся изменений. Однако И. Оохотов убежден, что система поможет решению рутинных проблем, позволит структурировать деятельность отдела маркетинга, обеспечить прозрачный контроль. В компании его поддерживают лишь финансовый директор Иван Попов и  компания ВЭБсофт, которая предлагает свои услуги по внедрению.

У руководства довольно радужные перспективы на этот проект. Планируется кардинально реорганизовать бизнес-процессы Компании, значительно снизить производственные издержки и перестроить работу практически всех подразделений.

Под проект выделен бюджет в 3 000 000 долларов США, который рассчитали и обосновали специалисты Финансовой Службы Компании вместе с привлеченными внешними консультантами.

Проект планируется закончить в течение 12 месяцев и окупить за следующие 12 месяцев.

Техническая сторона проекта тщательно и досконально проработана специалистами Службы информационных технологий во главе с ее руководителем. Составлен четкий план работ проекта с указанием ответственного за каждую работу. Вся деятельность при выполнении работ четко регламентирована, отклонения от графика или от утвержденного состава работ пресекаются Менеджером проекта.

Для реализации проекта создана проектная команда, в состав которой вошли представители практически всех подразделений Компании. Организационная структура построена на проектной основе, то есть все члены команды освобождены от своих функциональных обязанностей и выполняют только задачи в рамках проекта.

Задание 1. Классификация рисков

ЦЕЛЬ: Разработать классификацию рисков ИТ проекта.

В составе команды экспертов Вы участвуете в определении классификации рисков проекта.

1. В рамках практического занятия и условиях нехватки времени весьма сложно произвести идентификацию всех рисков проекта, поэтому в данном примере, предложите собственную классификацию рисков на основе  выбранных Вами признаков. Используйте несколько характеристик (напр.  Функциональные, структурные, временные и пр), Обоснуйте выбор классификации.

2. Зафиксируйте разработанную Вами классификацию для ИТ проекта в графическом виде (см. примеры ниже).

Или

3. Определите основные источники риска, которые Вы потом наложите на  разработанную классификацию для определения детального списка рисков.

Задание 2. Идентификация рисков

ЦЕЛЬ: Получить список идентифицированных рисков проекта.

В составе команды экспертов Вы участвуете в идентификации рисков проекта.

1. Постройте причинно-следственную диаграмму (Диаграмму Ишикавы) для рисков проекта.

2. В рамках практического занятия и условиях нехватки времени весьма сложно произвести идентификацию всех рисков проекта, поэтому в данном примере, выполните идентификацию 10 основных рисков проекта.

Помните, что отсутствие информации – источник риска.

Помните, что неполнота информации – источник риска.

Помните, что утверждения, базирующиеся на предположениях, а не точных знаниях – источник риска.

3. Все идентифицированные риски внесите в экспертный лист. Заполните все графы. (Далее для идентифицированных рисков последует приоритезация, оценка и выбор реагирования)

| № | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Название риска | Категория | Источник риска | Последствия | Описание |
| Пример | Риск задержки сроков из-за длительных согласований ф. требований | Временные / Проектные | Длительные согласования функциональных требований | Срыв сроков контракта, штрафные санкции | Отставание по графику на этапе согласования функц. требований. |
| Пример | Риск задержки сроков из-за отсутствия методологии | Временные / Проектные | Отсутствие методологии, низкая квалификация специалистов команды внедрения | Срыв сроков контракта, штрафные санкции | Необходимость внесения постоянных изменений в график и задачи проекта, отсутствие общего понимания задач сотрудниками |
| Пример | Риск осознанного противодействия внедрению со стороны сотрудников из-за незатинтере-сованности руководства | Риски персонала | Отсутствия заинтересованности со стороны высшего руководства | Противодействие внедрению системы | Сотрудники отказываются принимать участие в интервью, саботируют действия команды внедрения |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

1. Общий вид причинно-следственной диаграммы (Пример).

1.1. Детализированный вид  причинно-следственной диаграммы. Задержка сроков.

1.2. Детализированный вид  причинно-следственной диаграммы. Ошибки интеграции.

Задание 3. Качественный анализ рисков

ЦЕЛЬ: Получить список идентифицированных рисков проекта, проранжированных по приоритетам.

1. В полученном списке идентифицированных рисков добавьте колонку «Воздействие» и проставьте в ней оценки степени воздействия риска на проект, используя приведенную шкалу.

2. Добавьте колонку «Вероятность» и проставьте в ней Вашу оценку вероятности возникновения каждого риска – величину от 0.00 до 1.00.

Добавьте колонку «Важность» и внесите в нее произведение содержимого граф «Воздействие» и «Вероятность». По этой графе Вы сможете определить наиболее важные и приоритетные риски проекта. Они будут иметь максимальные значения важности.

3. Распределите риски с учетом их приоритетов – от наиболее важного к менее важным.

Пример

| При-ори-тет | Название риска | Источник | Последствия | Воздействие риска (от 0 до 1.0) | Вероятность от 0 до 1.0 | Важность (risk exposure) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Риск задержки сроков из-за длительных согласований ф. требований | Длительные согласования функциональных требований | Срыв сроков контракта, штрафные санкции | 0,4 | 0,7 | 0,28 |
| 2 | Риск задержки сроков из-за отсутствия методологии | Отсутствие методологии, низкая квалификация | Срыв сроков контракта, штрафные санкции | 0,4 | 0,6 | 0,24 |
| 3 | Риск осознанного противодействия сотрудников из-за незатинтере-сованности. Руководства | Отсутствия заинтересованности со стороны высшего руководства | Противодей-ствие внедрению системы | 0,4 | 0,5 | 0,20 |
| … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

Задание 4. Построение дерева решений.

ЦЕЛЬ: Научиться производить количественный анализ рисков проекта путем построения дерева решений и расчета вероятностного NPV проекта.

Постройте «дерево решений» для проекта, учитывая, что:

- На начальном этапе проекта необходимо провести анализ существующих решений и выбрать удовлетворяющее нас. Стоимость исследования – 200 000 долларов США. Вероятность получения положительного результата – 90%.

- В случае положительных результатов выбора решения, необходимо будет произвести анализ технической реализуемости предлагаемого решения в данном конкретном случае. Анализ потребует привлечения специалистов и проведения целого комплекса работ стоимостью – 200 000 тысяч долларов. Вероятность успеха – 70%.

- В случае наличия технических и организационных возможностей для реализации выбранного решения на предприятии выделяется пилотная зона, по результатам внедрения в которой будет приниматься решение о продолжении проекта и распространении системы на все предприятие. Пилотное внедрение потребует 200 000 долларов США. Вероятность завершения проекта на этом этапе невелика, всего 10%.

- Дальнейшая реализация проекта потребует 2 400 000 долларов США. Моделирование денежных потоков в случае реализации проекта, по мнению аналитиков, обеспечит притоки наличности в течение всего проекта ежегодно в размере 5 000 000 долларов США.

Рассчитайте вероятностный NPV всего проекта после года эксплуатации системы.

Для упрощения расчетов используйте три допущения:

- начало эксплуатации произойдет ровно через год после начала проекта;

- ставка дисконтирования  в расчетах не учитывается;

- расходы и доходы, связанные с получением и возвратом кредита не учитываются.

Дайте свою оценку полученным результатам.

Задание 4. Построение дерева решений (вариант)

Вероятностный NPV проекта 968 200 долларов США.

Задание 5. Планирование реагирования на риски.

ЦЕЛЬ: Научиться создавать план реагирования на риски проекта.

Заполните предлагаемые формы, указав соответствующие мероприятия для каждого риска.

| Название риска | Планирование реагирования на риски |
| --- | --- |
|  | Метод реагирования | План предотвращения риска | План реагирования при возникновении риска |

Заполните карточку риска для наиболее приоритетного риска проекта. Используйте образец заполнения.

| Проект | подразделение: |
| --- | --- |
| управление риском карта выявления риска | клиент: дата выявления: |
| Код риска: У-004 | последствия: средние |
| Название: Недостаточная квалификация персонала. | вероятность: высокая |
| Ответственный (Владелец риска): Иванов И. И (менеджер проекта) |  |
| Причины возникновения: Недостаточная квалификация работников может проявляться из-за: Отсутствия опыта и навыков Отсутствия учебных пособий Отсутствия описаний и документации к системе. |
| Возможные меры уменьшения риска (для рассмотрения): 1. Качественный подбор кадров, организация их взаимодействия с квалифицированными специалистами. 2. Качественное проведение тренингов для персонала |
| ожидаемое время наступления: стадия опытной эксплуатации | Приоритетность: средняя |

| Проект | Подразделение: |
| --- | --- |
| управление риском карта выявления риска | клиент: дата выявления: |
| Код риска: | последствия: |
| Название: | Вероятность: |
| Ответственный (Владелец риска): Иванов И. И (менеджер проекта) |  |
| Причины возникновения: |
| Возможные меры уменьшения риска (для рассмотрения) |

Задание 6. План коммуникаций и организационные риски

ЦЕЛЬ: Научиться создавать план коммуникаций и определять основные организационные  риски проекта.

- Для минимизации организационных рисков выполните анализ проектной команды и определите ключевых участников:

- Владелец

- Заказчик

- Пользователи CRMsoft

- Консерваторы

- Новаторы

- Советчики

2. Идентифицируйте 2-3 существующие проблемы на этапе инициации

3. Разработайте План Управления Коммуникаций на основе  следующих данных:

А) Информационные потребности:

- Контракт

- Тех. Задание;

- План внедрения;

- План обучения;

- Еженедельный отчет о состоянии проекта;

- Статус-репорт;

Б) Коммуникации:

  - Электронная почта;

  - Официальная встреча;

  - Совещание;

- Бумажная копия

- Телефон

В) Частота прохождения информации

1. На главных вехах;

2. Ежедневно;

3. Еженедельно;

4. При необходимости или изменениях;

Заполните предлагаемые формы, указав соответствующие мероприятия для каждого риска.

| Получатель информации | Информационные потребности | Частота коммуникации | Способ коммуникации | Отправитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ген. Директор |  |  |  |  |  |
| Зам. Ген. Директора по маркетингу |  |  |  |  |  |
| Начальник ИТ-отдела |  |  |  |  |  |
| Спиридонов и Никифоров, сотрудники ВЭБсофт |  |  |  |  |  |
| Зам. Ген. Директора, сотрудники службы маркетинга, Иван Попов, А. Мудрецов |  |  |  |  |  |
| Руководитель отдела внедрения ВЭБсофт |  |  |  |  |  |
| Руководитель проекта |  |  |  |  |  |

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ КОММУНИКАЦИЯМИ

Задание 7. Выбор системы управления рисками с заданной функциональностью и определение владельца требования

ЦЕЛЬ: Изучить возможные требования к функциональности системы управления рисками, получить представление об источнике возникновения требований и владельце требования.

- Проанализируйте существующие функциональные требования к системе управления рисками

- На основе анализа поля "Описание требования" определите пользователя / владельца требования путем отметки в соответствующей графе пользователя.

Пример:

| №№ | Описание требования | Пользователи |
| --- | --- | --- |
|  |  | Менеджер проекта | Менеджер по УР | ИТ-директор (ИТ-менеджер) | Проектная команда (участники) |
| 1 | ПРИМЕР: Возможность ввода идентифицированных рисков |  | X |  | X |
| 2 | Возможность хранения дополнительной информации по рискам (пояснения, комментарии и т.п.) |  |  |  |  |

Задание 8. Проведение ИТ-аудита для оценки остаточных рисков по результатам внедрения

ЦЕЛЬ: Научиться выполнять ИТ-аудит и самостоятельно разработать анкету с вопросами для проведения ИТ-аудита и оценки уровня рисков компании.

Предположим, что проект внедрения cиcтемы CRMsoft в компании ABC-development завершен. Вам необходимо оценить качество внедрения и выполнить анализ остаточных рисков по результатам внедрения.

На основе примеров, разработайте собственный вопросы для ИТ-аудита в компании.

Пример №1 анкеты для проведения ИТ-аудита: Наличие документации по ИС (ТЗ, проектная документация, пр).

Пожалуйста, выберите наиболее подходящий ответ:

- Организационно-технической документации по системам присутствует в полном объеме. Есть вся необходимая информация.

- Организационно-техническая документация по системам присутствует в достаточном объеме. По мере необходимости обращаемся к разработчикам  ИС.

- Организационно-техническая документация присутствует частично. Есть ТЗ, акты приемки, проектная документация, но системы документированы не полностью.

- Из организационно-технической документации присутствует  только ТЗ и акты приемки.

- Организационно-техническая документация отсутствует.

Пример №2 анкеты для проведения ИТ-аудита: Пользователи информационных систем

Пожалуйста, выберите наиболее подходящий ответ:

- Пользователь системы – всё предприятие, все пользователи работают в одной системе.

- Различные подразделения используют разные системы, однако, данные  консолидируются.

- Часть подразделений использует систему/системы, однако на предприятии существуют участки, которые необходимо автоматизировать.

- Автоматизация на предприятии хаотична.  Отсутствует стратегия по вопросам использования и развития систем. Данные систем не консолидируются.

- Автоматизация на предприятии отсутствует/присутствует  в ограниченном объеме.

Пример №3 анкеты для проведения ИТ-аудита: Подготовка и обучение персонала и наличие квалифицированных пользователей ИТ

Пожалуйста, выберите наиболее подходящий ответ:

- Пользователи  обучены, проблем  с использованием систем не возникает. Проводится плановое обучение персонала.

- Пользователи  обучены, проблем  с использованием систем не возникает. Обучение проводится по мере возникновения необходимости.

- Пользователи в целом соответствуют предъявляемым требованиям, однако возникают ситуации требующие вмешательства специалистов службы ИТ.

- На предприятии существуют группы пользователей, которых необходимо обучать.

- Системы эксплуатирует служба ИТ.

По аналогии с вышеперечисленными примерами – разработайте собственные вопросы для проведения ИТ-аудита и оценки состояния ИТ в организации. Используйте следующие категории:

- Качество организации управления ИТ

Пожалуйста, предложите собственные вопросы для оценки качества организации управления ИТ,  учтите в вопросах следующие факторы: Структура службы ИТ и ее подчиненность. Права и обязанности сотрудников. Численность персонала, квалификация, стаж работы, текучка кадров, пр.

- Планирование развития ИТ.

Пожалуйста, предложите собственные вопросы для оценки качества организации управления ИТ,  учтите в вопросах следующие факторы: Планы работ по развитию ИТ, процедуры формирования ИТ бюджета, контроль формирования и исполнения планов по ИТ, наличие KPI по  оценке деятельности ИТ службы, пр.

- Качество использования ИС. Наличие актов приемки систем в эксплуатацию, программ и методик испытаний, приказов о внедрении систем.

Пожалуйста, предложите собственные вопросы для оценки качества организации управления ИТ,  учтите в вопросах следующие факторы: Стратегия ИТ, Существующие требования к документированию, статус систем в компании, принятие решения о внедрении,  пр.