Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

приказом НИУ ВШЭ

от 30.03.2012г. №______________

Административный регламент

планирования закупок

г. Москва

2012

Оглавление

1.	Общие положения	3

2.	Формирование плана-графика размещения заказа на год	4

3.	Формирование плана закупки товаров, работ, услуг на год	5

Приложение 1	7

Приложение 2	9

Приложение 3	10

Приложение 4	11

# Общие положения

1.1. Административный регламент планирования закупок (далее – Регламент) разработан в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее – Положение о закупке), устанавливает порядок определения бюджета закупок на очередной плановый период, ориентировочных сроков проведения закупок, а также полномочия и ответственность должностных лиц и коллегиальных органов Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее – университет) при планировании закупок.

  - Вопросы, связанные с планированием закупок и не урегулированные настоящим Регламентом, решаются Закупочной комиссией при ректоре университета в соответствии с административным регламентом работы Закупочной комиссии  при ректоре университета, утвержденным приказом университета.

  - Термины и определения, применяемые в настоящем Регламенте, приведены в Приложении 1 к настоящему Регламенту.

1.4. Регламент распространяется на деятельность подразделений-заказчиков, закупающих подразделений, Управления закупок, Планово-финансового управления, Управления бухгалтерского учета и Закупочной комиссии при ректоре университета, осуществляемую в целях:

- определения объема средств, необходимых для удовлетворения нужд университета в товарах, работах, услугах;

- планирования деятельности университета, направленной на размещение заказов;

- определения сроков размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;

- определения временных, кадровых и материально-технических ресурсов, необходимых для своевременного удовлетворения нужд университета в товарах, работах, услугах.

  - При планировании закупок работниками университета должны обеспечиваться:

- своевременное удовлетворение нужд университета в товарах, работах, услугах;

- эффективное расходование денежных средств университета.

# Формирование плана-графика размещения заказа на год

  - Сводные заявки передаются подразделениями-заказчиками, закупающими подразделениями в Управление закупок в соответствии с пунктом 2.1.8 административного регламента формирования заявок на закупку и документации о размещении заказа.

  - Управление закупок  в течение семи дней со дня окончания срока приема сводных заявок на закупку анализирует такие заявки и идентифицирует товары, работы, услуги, сведения о которых содержатся в сводных заявках на закупку, полученных и зарегистрированных в соответствии с административным регламентом формирования заявок на закупку и документации о размещении заказа по статьям расходов, по применяемой Управлением закупок номенклатуре товаров, работ, услуг. По результатам анализа сводных заявок на закупку Управление закупок формирует план-график размещения заказа на год. Форма плана-графика размещения заказа на год установлена в Приложении 2 к настоящему Регламенту.

  - Управление закупок в целях координации и устранения дублирования деятельности подразделений университета при размещении заказов в течение четырнадцати дней со дня окончания срока приема сводных заявок на закупку, по результатам  анализа таких заявок формирует предложения о возможности консолидировать однородные потребности в товарах, работах, услугах и передает такие предложения координирующему Управление закупок проректору.

  - Координирующий Управление закупок проректор в течение пяти рабочих дней рассматривает предложения, переданные в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Регламента, и принимает решение о перечне однородных товаров, работ, услуг, закупка которых будет осуществляться консолидировано.

  - Подготовленный Управлением закупок план-график размещения заказа на год передается на утверждение координирующему Управление закупок проректору.

  - Подразделения-заказчики и закупающие подразделения  в течение десяти рабочих дней после получения утвержденных лимитов на финансирование  товаров, работ и услуг на календарный год готовят в соответствии с административным регламентом формирования заявок на закупку и документации о размещении заказа, утвержденным приказом университета, уточненные сводные заявки на закупку и передают их в Управление закупок для внесения изменения в план-график размещения заказа.

  - Управление закупок  в течение семи дней со дня окончания срока приема уточненных сводных заявок на закупку анализирует такие заявки и вносит изменения в план-график размещения заказа.

  - Подготовленный Управлением закупок уточненный план-график размещения заказа на год передается на утверждение координирующему Управление закупок проректору.

# Формирование плана закупки товаров, работ, услуг на год

  - На основании утвержденного в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Регламента плана-графика размещения заказа на год, Управление закупок в течение семи дней со дня утверждения  плана-графика размещения заказа формирует  план закупки товаров, работ, услуг на год. Форма плана закупки товаров, работ, услуг  установлена в Приложении 3 к настоящему Регламенту.

  - На основании сведений о требуемых сроках заключения договора, обозначенных в плане-графике размещения заказа на год, в плане закупки товаров, работ, услуг должны быть определены сроки осуществления основных этапов закупки. Длительность основных этапов закупки, установленная Положением о закупке, указана в Приложении 4 к настоящему Регламенту.

  - Подготовленный Управлением закупок план закупки товаров, работ, услуг на год передается на утверждение координирующему Управление закупок проректору.

  - Заявки на закупку, не предусмотренные планом-графиком размещения заказа на год, принимаются Управлением закупок для учета в плане закупки товаров, работ, услуг не позднее, чем за десять рабочих дней до начала квартала.

  - Управление закупок ежеквартально корректирует план закупки товаров, работ, услуг. Не позднее, чем за три рабочих дня до наступления очередного планируемого квартала, Управление закупок включает сведения о каждой закупке, обозначенной в плане-графике размещения заказа на год, сформированном в соответствии с разделом 2 настоящего Регламента, и определенной к размещению в очередном планируемом квартале, в план закупки товаров, работ, услуг.

  - При возникновении необходимости в размещении заказа, не предусмотренного планом-графиком размещения заказа на год, по заявке на закупку, представленной в Управление закупок менее чем за десять рабочих дней до начала квартала, соответствующие коррективы в план-график размещения заказа на год  вносятся Управлением закупок по решению Закупочной комиссии при ректоре университета.

  - Сформированный или скорректированный в соответствии с пунктами 3.1, 3.3, 3.5, 3.6 настоящего Регламента план закупки товаров, работ, услуг в течение трех рабочих дней со дня утверждения координирующим Управление закупок проректором размещается на официальном сайте.

## Приложение 1

Термины и определения

Официальный сайт -  официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).

План закупки товаров, работ, услуг - документ, содержащий сведения о сроках выполнения основных этапов, являющихся составной частью процесса размещения заказа, по каждой закупке, предусмотренной планом-графиком размещения заказа на год к осуществлению в планируемом году.

Закупающее подразделение – структурное подразделение университета, осуществляющее сбор, анализ и обобщение заявок на приобретение определенных групп товаров, работ, услуг для нужд университета в соответствии с локальными актами университета, и от имени которого выступает руководитель подразделения.

Закупка  - приобретение университетом товаров, работ, услуг на основе договора.

Закупочная комиссия при ректоре университета – коллегиальный орган, созданный для осуществления контроля за деятельностью, связанной с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд университета, а также в целях  принятия оперативных решений по вопросам, связанным с закупочной деятельностью университета.

Заявка на закупку – комплект документов, передаваемый в Управление закупок в целях организации размещения заказа, содержащий основные сведения о закупаемых товарах, работах, услугах и о требуемых условиях исполнения договора.

Однородные потребности – потребности в товарах, работах, услугах, отличающихся по потребителю или месту поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), но полностью совпадающие по спецификации товара (по содержанию задания на выполнение работ, оказание услуг).

План-график размещения заказа на год - документ, содержащий свод сведений о товарах, работах, услугах, закупаемых университетом в планируемом году, требуемых сроках заключения и исполнения договоров, заключаемых по результатам размещения заказа, а также сведения об объемах и источниках финансирования каждого заказа.

Подразделение-заказчик – структурное подразделение университета, наделенное  локальными актами университета правом совершать действия, направленные на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд такого подразделения, и от имени которого выступает руководитель подразделения.

Размещение заказов – процесс определения поставщика (исполнителя, подрядчика), с целью заключения  с ним договора для удовлетворения нужд.

Сводная заявка на закупку – заявка, оформленная в соответствии с административным регламентом формирования заявок на закупку и документации о размещении заказа, утвержденным приказом университета, содержащая основные сведения о товарах, работах, услугах, для формирования плана-графика размещения заказа на очередной год.

Приложение 2                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ

_______________ /ФИО координирующего Управление закупок проректора/

«___» _____________

План-график размещения заказа на _________ год

| № п\п | ОКВЭД | Наименование товара, работы, услуги | Планируемый способ размещения заказа | Требуемые сроки | Подразделение-заказчик, закупающее подразделение | Ориентировочная начальная (максимальная) цена договора, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Заключение договора | Исполнение договора |  | ЦБ | Факультеты, вкл. МИЭФ | Институты |

Приложение 3                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ

_______________ /ФИО координирующего Управление закупок проректора/

«___» _____________

План закупки товаров, работ, услуг на _________ год

| ОКВЭД | ОКДП | Условия договора | Способ осуществления закупки | Форма закупки | Обоснование внесения изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наимено-вание предмета договора | Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам, работам, услугам | Ед. измерения | Сведения о количестве (объеме) | Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Сведения о планируемом объеме денежных средств | График осуществления процедур закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год) | Срок исполнения договора (месяц, год) |  | электронные | неэлектронные |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Приложение 4

Сроки осуществления процедур, связанных с размещением заказов

| Наименование способа размещения заказа | Размещение извещения/Направление приглашения принять участие в процедуре | Окончание приема заявок («вскрытие заявок») | Рассмотрение заявок | Определение победителя | Заключение договора по результатам размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Открытый конкурс | Не менее чем за 20 дней до дня окончания приема заявок (вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе) | Не менее чем через 20 дней со дня размещения извещения/направления приглашения принять участие в процедуре | Не более 10 рабочих дней | Не более 10 дней | В срок не ранее, чем через 3 рабочих дня со дня размещения на официальном сайте Заказчика протокола, составленного по результатам размещения заказа, и не позднее 20 дней после завершения размещения заказа и оформления протокола |
| Открытый конкурс с переторжкой | Не менее чем за 20 дней до дня окончания приема заявок (вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе) | Не менее чем через 20 дней со дня размещения извещения/направления приглашения принять участие в процедуре | Не более 10 рабочих дней | Не более 15 рабочих дней | В срок не ранее, чем через 3 рабочих дня со дня размещения протокола, составленного по результатам размещения заказа, и не позднее 20 дней после завершения размещения заказа и оформления протокола |
| Двухэтапный открытый конкурс |  |  |  |  |  |
| 1 этап | Не менее чем за 20 дней до дня окончания приема заявок (вскрытия конвертов с заявками) | Не менее чем через 20 дней со дня размещения извещения/направления приглашения принять участие в процедуре | Срок, установленный документацией первого этапа | - | - |
| 2 этап | Не менее чем за 15 дней до дня окончания приема заявок (вскрытия конвертов с заявками) | Не менее чем через 15 дней со дня размещения извещения/направления приглашения принять участие в процедуре | Не более 10 рабочих дней | Не более 10 дней | В срок не ранее, чем через 3 рабочих дня со дня размещения протокола, составленного по результатам размещения заказа, и не позднее 20 дней после завершения размещения заказа и оформления протокола |
| Предварительный квалификационный отбор | Не менее чем за 20 дней до дня окончания приема заявок | Не менее чем через 20 дней со дня размещения извещения/направления приглашения принять участие в процедуре | Не более 10 дней | - | - |
| Открытый конкурс с предварительным квалификационным отбором |  |  |  |  |  |
| Предварительный квалификационный отбор | Не менее чем за 20 дней до дня окончания приема заявок | Не менее чем через 20 дней со дня размещения извещения/направления приглашения принять участие в процедуре | Не более 10 дней | - | - |
| Открытый конкурс среди участников, прошедших предварительный квалификационный отбор | Не менее чем за 10 дней до дня окончания приема заявок | Не менее чем через 10 дней со дня направления приглашений принять участие в процедуре | Не более 10 рабочих дней | Не более 10 дней | В срок не ранее, чем через 3 рабочих дня со дня размещения протокола, составленного по результатам размещения заказа, и не позднее 20 дней после завершения размещения заказа и оформления протокола |
| Открытый аукцион | Не менее чем за 20 дней до дня окончания приема заявок | Не менее чем через 20 дней со дня размещения извещения/направления приглашения принять участие в процедуре | Не более 10 рабочих дней | Не более 10 дней | В срок не ранее, чем через 3 рабочих дня со дня размещения протокола, составленного по результатам размещения заказа, и не позднее 20 дней после завершения размещения заказа и оформления протокола |
| Проведение запроса котировок | Не менее чем за 7 рабочих дней до дня окончания приема заявок, а в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 500 тысяч рублей – за 3 рабочих дня до дня окончания приема заявок | Не менее чем через 7 рабочих дней со дня размещения извещения о проведении запроса котировок, а в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 500 тысяч рублей – через 3 рабочих дня со дня размещения извещения о проведении запроса котировок | На следующий день после дня окончания приема котировочных заявок | В срок не ранее, чем через 3 рабочих дня со дня размещения протокола, составленного по результатам размещения заказа, и не позднее 20 дней после завершения размещения заказа и оформления протокола |
| Проведение упрощенных процедур | Не менее чем за 1 рабочий день до дня окончания приема заявок | Не менее чем через 1 рабочий день со дня направления приглашения принять участие в процедуре | Срок, установленный приглашением | В срок не ранее, чем через 3 рабочих дня со дня определения победителя, и не позднее 20 дней после завершения размещения заказа и оформления протокола |
| Размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | - | - | - | - | В срок не более чем 20 дней со дня утверждения контрагента |