Правительство Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Национальный исследовательский университет 
"Высшая школа экономики"

Факультет Менеджмента

Программа дисциплины Управление инвестиционными проектами

для направления 080200.68 «Менеджмент»

для магистерской программы: «Управление проектами: проектный анализ, инвестиции,

технологии реализации»

Автор программы:

Коссов Владимир Викторович, д.э.н., профессор, kossov3@yandex.ru

Одобрена на заседании кафедры управления проектами «___»____________ 2012   г

Зав. Кафедрой Аньшин В.М.

Рекомендована секцией УМС 				 «___»____________ 2012   г

Утверждена УС факультета менеджмента		 «      »_____________2012 г.

Ученый секретарь Балаева Ольга Николаевна________________________ [подпись]

Москва, 2012

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы.

Резюме курса

Программа ориентирована на развитие у слушателей компетенций, необходимых бизнесмену и топ-менеджера организации. Реальные инвестиции в программе  рассматриваются как двигатель роста и носитель инноваций. Программа дает необходимую подготовку  для последующей научной работы благодаря подаче материала о России на фоне того, что делается в данной области в мире, и указанию проблем (там, где они достаточно обозначились), требующих решения. Обоснование  таких решений составляет существо научной работы в управлении реальными инвестициями.

Программа предполагает знакомство слушателя со стандартными курсами макро и микроэкономики,  финансового, инновационного, общего  и стратегического менеджментов. По отношению к курсу «Управление проектами» в настоящей программе внимание концентрируется на существе вопроса, предполагая, что все процедуры (оболочка) выполняются должным образом как это излагается в курсе «Управления проектами».

В сравнении с типичным составом тем для управления инвестиционным проектом, в настоящем курсе не рассматриваются: сделки слияния и поглощения, проектное финансирование и реальные опционы в связи с тем, что по ним на факультете  читаются отдельные курсы по выбору.

Управление инвестиционным проектом напрямую влияет на успех или провал фирмы в долгосрочном плане. Сложность связей определяется многообразием участников, основными среди которых являются:

* заказчики (пользователи объектов) и исполнители, обеспечивающие проектирование и физическое создание объектов;

* контролирующие органы, осуществляющие контроль за  безопасностью для окружающих от создаваемых объектов и от их использования;

*  кредитные организации, финансирующие создание объектов;

По этой причине общую схему курса можно представить как сечения в 5-мерном пространстве, показанными на схеме (А-Е). Выделение указанных сечений призвано отразить комплексность реальных инвестиций, которые по своей сути меняют экономический ландшафт и по этой причине неизбежно затрагивают интересы третьих лиц.

Схема построения курса «Управление инвестиционным проектом»

А.Определение предмета. Субъекты  и регулирование отношений: между субъектами, между субъектами  и государством. Накопленный капитал –основные фонды и их амортизация, инвестиции как носитель инноваций.

Б. Государство как организатор реальных инвестиций

В. Частный инвестор как пользователь основных фондов .

Г.

Особенности

Отдельных

инвести-циионных

проектов

Д.

Организация

финан-сированияинвести-циионныхпроектов

Е. Типичные ошибки при разработке и оценке инвестиционных проектов.  Постаудит.

# Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080200.68 «Менеджмент» обучающихся по магистерской программе «Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии реализации».

Рабочим учебным планом университета для направления 080200.68 «Менеджмент»

для магистерской программы: «Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии реализации» , утвержденным в 2012г.

# Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Управление  инвестиционными проектами» являются формирование знаний и компетенций, позволяющих слушателю выявлять проблемы, для разрешения которых необходима разработка инвестиционного проекта, разработка и реализация проекта.  Это предполагает умение  оценивать ожидаемую эффективность инвестиционного проекта и взаимодействие с органами власти для успешной реализации проектаКомпетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

# Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

- Знать:

- - типовые подходы к оценке эффективности инвестиций в реальные активы

- - организацию планирования инвестиций на уровне компании и взаимодействия с властями, подрядчиками и поставщиками по поводу реализации принятого плана

- - формы поддержки частных инвесторов государством и условия доступа к ним

- Уметь:

- -  уметь сравнивать положение дел в России с лучшими образцами того, что можно обнаружить в практике других стран

- - оценивать влияние инвестиционной политики  власти на потенциальную отдачу от инвестиций компании

- - выделять отдельные направления инвестиций в проекты

- Иметь навыки в:

- - во владениями инструментарием оценки эффективности инвестиционных проектов

- - в использовании основных приемов привлечения средств для реализации проектов

| Компетенция | Код по ФГОС/ НИУ | Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата) | Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| Универсальные | СК-М4 | Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный уровень, строить траекторию профессионального развития и карьеры | Лекции, семинары, подготовка эссе |
| Инструментальные | ИК-М.1.2.п.-1.3.п. | Организация и руководство проектной деятельностью | Лекции, семинары, подготовка групповой презентации |
|  | ИК-М.2.1,2.3,2.4.1. | Восприятие и обработка текстов на родном языке | Подготовка к семинарам, поиски материалов для презентации. |
|  | ИК-М.3.2. | Оформление и представление результатов деятельности с использованием методов, методик и приемов презентации результатов | Подготовка презентации и ее устное представление |

# Место дисциплины в структуре образовательной программы

Курс является частью цикла дисциплин, преподаваемых в рамках магистерской программы «Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии реализации» направления 080200.68 «Менеджмент». Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:

- Стратегический менеджмент

- Управление проектами

- Финансовый менеджмент

# Тематический план учебной дисциплины

| № п/п | Наименование темы | Всего часов | Аудиторные часы |  | Самостоя-тельная работа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лекции | Семинарские занятия |  |
| 1 | Цель курса. Определения инвестиций, их виды. Роль инвестиций в обеспечении экономического роста. Участники инвестиционного процесса и регулирование отношений между ними. Международные соглашения и Законы РФ. Инфраструктура инвестиционного процесса. | 18 | 2 | 4 | 12 |
| 2. | Показатели, используемые для оценки результативности инвестиций. Их сильные и слабые стороны. «Методические рекомендации. ..» | 16 | 2 | 2 | 12 |
| 3 | Роль государства в организации реальных инвестиций. Заинтересованность государства в частных инвестиций, формы поддержки частных инвесторов. | 10 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | Особенности инвестиционных проектов, использующих механизм государственно-частного партнёрства, . Метод затраты – эффект как способ учета нерыночных ущербов и выгод проекта. | 10 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | Позиция предпринимателя. Градостроительный кодекс. Построение отношений с муниципальной властью как необходимое условие успеха проекта. | 10 | 2 | 2 | 6 |
| 6 | Особенности инвестиционных проектов, реализуемых на действующем предприятии. Оптимизация решений. . | 9 | 2 | 2 | 5 |
| 7 | Особенности инвестиционных проектов, связанных с выдвижением бизнеса в новую точку. Сравнительная оценка целесообразности размещения нового производства в разных точках. | 9 | 2 | 2 | 5 |
| 8 | Инвестиционные проекты по созданию объектов недвижимости и инфраструктуры. Проекты преобразования старых промышленных зон. Экологические аспекты инвестиционных проектов. | 9 | 2 | 2 | 5 |
| 9 | Особенности разработки отдельных инвестиционных проектов по замене машин и оборудования. | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | Особенности инвестиционных проектов, реализующих инновационные проекты. | 9 | 2 | 2 | 5 |
| 11 | Инвестиционные проекты российских компаний, реализуемые за границей. Зарубежные инвестиции и бегство капитала. Отношение государства к зарубежным инвестициям, формы поддержки частных инвесторов, положение в России. Особенности инвестиционных проектов российских компаний, реализуемые за границей. | 9 | 2 | 2 | 5 |
| 12 | Организация привлечения капитала для реализации инвестиционных проектов. | 9 | 2 | 2 | 5 |
| 13 | Организация привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) для реализации проекта. | 9 | 2 | 2 | 5 |
| 14 | Типичные ошибки при разработке и оценке инвестиционных проектов. Постаудит инвестиционных проектов. | 9 | 2 | 2 | 5 |
|  | Итого | 144 | 28 | 30 | 86 |

# Формы контроля знаний студентов

| Тип контроля | Форма контроля | Параметры ** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |  |  |
| Текущий (неделя) | 1. Посещение и участие в дискуссии 2. Домашние задания |  | * | Не менее трех выступлений Три работы |  |
| Промежуточный | Эссе |  | * | Три работы |  |
| Итоговый | Зачет |  | * | Письменный тест |  |

## Критерии оценки знаний, навыков

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.

При написании работ, являющихся результатом промежуточного контроля, предусмотрен следующий порядок.

Домашние задания обязательны и ориентированы на работу с данными. Эссе нацелены на изучение литературы,  темы эссе выбираются из списка, допускается самостоятельная формулировка темы эссе. В списке три группы тем, слушатель выбирает по одной из каждой.  Предлагаемые темы эссе делятся на две группы: закрытые и открытые. По закрытым темам предлагается литература, которая должны быть рассмотрена в эссе. По открытой теме слушатель сам подбирает источники.

За несвоевременную сдачу домашних работ и эссе, из итоговой оценки за курс вычитаются «штрафные баллы»: опоздание на 1 семинар -1 балл

# Содержание дисциплины

### Раздел 1. Цель курса.  Ключевые понятия, на которых основывается оценка эффектов  от инвестиций.

Определения инвестиций, их виды. Инвестиции с макро- и микроэкономической точек зрения.   Роль инвестиций в обеспечении экономического роста. Инвестиции как двигатель роста и носитель инноваций, модели экономического роста. . Сбережения и накопления, Россия на фоне других стран.  Механизм превращения сбережений в накопления, источники инвестиций.

Факторы, ограничивающие инвестиционную деятельность в России.

Субъекты инвестиционной деятельности: собственник – заказчик, спонсор, инвестор; исполнители – подрядчики, проектировщики; поставщики оборудования;  лицензиары; регуляторы; институты развития; финансовые учреждения. Инфраструктура инвестиционной деятельности.

Международные соглашения по инвестиционной деятельности, заключенные Россией. Законы РФ по инвестиционной деятельности.  Внутренние и зарубежные инвестиции.

Основная литература.

От 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений."

От 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ О концессионных соглашениях.

От 29 января 2002 г. № 10-ФЗ  О финансовой аренде (лизинге).

От 09.07.1999 N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации."

Соглашение о взаимной защите инвестиций – двусторонние договора РФ со странами.

Международные соглашения об избежании двойного налогообложения как составная часть налогового законодательства/ http://www.auditit.ru/articles/account/court/a56/42289.html

Сайт Министерства экономического развития economy.gov.ru

Сайт Росстата gks.ru

Нарышкин С. Инновационная составляющая инвестиционных процессов /Вопросы экономики 2007 № 5 стр.52-64.

Gonzalo Cortazar, Eduardo S Schwartz, Marcelo Salinas. Evaluating enviromental investments: A real options approach/. Management Science. Linthicum: Aug 1998. Vol. 44, Iss. 8; pg. 1059, 12 pgs

Maccarone P. Organasing the capital budgeting process in large firms/ 1996 v.34 is.6 pp43-56

Lyons, B., A. Gumbus and D. E. Bellhouse. 2003. Aligning capital investment decisions with the balanced scorecard. Journal of Cost Management (March/April): 34-38.

#### Вспомогательная литература.

Липсиц И.В., Коссов В.В.  Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка инвестиций в реальные активы. Издательство ИНФРА-М Москва, 2011. Глава 1 «Сущность инвестиций в реальные активы и их экономическое значение. Основные понятия инвестиционного анализа.» стр. 5-17.

### Раздел 2.  Оценка эффективности инвестиционного проекта.

Показатели, используемые для оценки результативности инвестиций. Их сильные и слабые стороны. Методические рекомендации.

Инвестиционные проекты как инструмент реализации стратегии фирмы. Сценарии, их качественные особенности. Измерение затрат и  результатов, экономическая и финансовая точки зрения. Показатели эффективности инвестиций, их  достоинства и недостатки. Когда и для чего оценивается эффективность инвестиционного проекта. Полная или общественная эффективность.

#### Основная литература.

Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и практика. Москва. Изд. «Дело» 2008:

Глава 2 Принципы и схема оценки инвестиционных проектов,  стр. 81-116;

Глава 3 Системы цен и налогов, стр. 117-155;

Глава 4 Измерение, планирование и проектирование затрат и результатов, стр. 156-172

Баринов А. В. Системные и политические факторы удорожания крупных инвестиционных проектов в мировой экономике. / Проблемы прогнозирования. 2007. № 6. С. 132-144.

Белышева И. В. Роль нематериальных активов в современной экономике/ Журнал "Акционерное общество: вопросы корпоративного управления" №4-2008/ http://www.intalev.ru/agregator/finance/id_35745/

Комков Н.И., Ерошкин С.Ю., Мамонтова Н.Г.Поэтапный механизм анализа, оценки и отбора проектов/ Проблемы прогнозирования. 2008. № 6. С. 123-139.

Mekonnen M.,  Rozenberg A,   Projects for Shareholder Value: A Capital Budgeting Perspective Chapter 8: Analysis of Case Studies./ http://books.google.ru/books?id=Ib9hAx9CsKwC&printsec=frontcover&dq=Projects+for+Shareholder+Value:+A+Capital+Budgeting+Perspective&source=bl&ots=3lhxBhC3-C&sig=E78jjefyc_-WtPAtvYXAiolRlTg&hl=ru&ei=pkQaTcrSDtiH4gbGhazGAw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBcQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false

Marino А,  Matsusaka J.Decision Processes, Agency Problems, and Information: An Economic Analysis of Capital Budgeting Procedures/. The Review of Financial Studies. New York: Spring 2005. Vol. 18, Iss. 1; pg. 301

###### Вспомогательная литература

Капитоненко В.В. Задачи и тесты по финансовой математике. Москва, изд. «Финансы и статистика» 2007 , раздел 4 «Инвестиционные проекты», стр.103-157

### Раздел 3. Роль государства в организации реальных инвестиций.

Обоснование приоритетов государства в направлениях реальных инвестициях. Институты развития.  Историческая обусловленность форм поддержки государством частных инвесторов и классификация форм поддержки. Налоговая политика. Доступ к ресурсам государства для частного инвестора. Гарантии государства по инвестиционным проектам.

Государство как инвестор.  Инвестиционный климат страны и района. Инвестиционный климат, инвестиционные рейтинги регионов России. Действия правительства по улучшению позиций России в международном рейтинге Doing business.

Государство как инвестор. Федеральная адресная инвестиционная программа (ФАИП). ДеМесто.

Основная литература.

Позиция Минэкономразвития: ФЦП, ФАИП и ВЦП/http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/fcp/

Инвестиционный Фонд РФ/ http://www.minregion.ru/invest_phound/

Давыдов С.А. Особенности государственного финансового стимулирования инвестиционной деятельности в России и странах с развитой экономикой /Вестник Саратовского государственного технического университета. 2007. Т. 1. № 2. С. 176-182.

Баранов А., Павлов В. Сколько инвестиций нужно России?/ЭКО. Всероссийский экономический журнал,  № 12, Декабрь  2007, C. 2-17.

Дерябина Я. Инструменты управления инвестиционной деятельностью на различных уровнях власти: классификация и анализ.// «Инвестиции в России» 2003 г. № 1.

Косов Н.С., Лютиков С.А. Повышение действенности государственного регулирования инвестиционной сферы/Тамбов, издательство ТГТУ 2007

Соловьёв Э.  Политические риски – фактор формирования российского инвестиционного имиджа/ Мировая экономика и международные отношения 2010 № 4 стр. 64-70.

Солнцев О., Хромов М., Волков Р.  Институты развития: анализ и оценка мирового опыта / Журнал «Проблемы прогнозирования» 2009 № 2 стр. 3-29.

The Business of Investment Insurance in China/ http://www.pricenter.com/documents/south_south/china07.pdf.

W.Amant  Establishment of Structures for the Financing of Housing Construction and Refurshment in Eastern and South-Eastern Europe

Zee H.,Stotsky J., Ley E.Tax  Incentives for Business Investment: A Primer for Policy Makers in Developing Countries| Workd Development v.30 2002 № 9 , зз.1497-1516 2002

#### Вспомогательная литература.

Липсиц И.В., Коссов В.В.  Экономический анализ реальных инвестиций.// Издательство «Магистр» Москва, 2007./ Главы 3 «Поддержка государством проектов частных инвесторов»/ стр. 38-46

Нешитой А.С     Инвестиции. Учебник Глава 2. Государственное регулирование инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений в России.   стр.25-36

### Раздел 4. Государственно-частное партнёрство. Метод затраты -эффект.

Теория государственно частного партнерства (ГЧП). История ГЧП, основные сферы применения. Концессионные договора, особая форма – соглашения о разделе продукции. Контракты жизненного цикла. Формы возмещения государством затрат бизнесу. Современное положение дел в России. Метод «затраты - эффект» как инструмент для учёта выгод и затрат вне сферы рынка. Соглашения о разделе продукции, инвестиционные проекты на основе концессионных договоров. Организация управления мега проектами  ГЧП. Олимпиада в Сочи.

Платные автомобильные дороги как пример ГЧП организация финансирования, строительства и эксплуатации.

#### Основная литература.

Глумов Е. Закон о государственно-частном партнерстве: необходимость принятия и предмет регулирования/ Май 2009, Журнал "Корпоративный юрист" № 5// http://www.vegaslex.ru/text/32456.html

Дерябина М.Государственно-частное партнерство: теория и практика
/Вопросы экономики. 2008. № 8. С. 61-77

Зусман Е.В. ГЧП в условиях экономического кризиса: новые тенденции развития//"Юрист", 2009, N 1/ http://www.rosez.ru/?news_id=3383

В.Коссов   Мега-проект. Мир России 2008 г. № 1

Попов А.А. Государственно-частное партнерство при освоении ресурсов недр Восточной Сибири /Бизнес, менеджмент и право. 2009. № 1 (17). С. 33-37.

Спириденков Б.А. Государственно-частное партнерство как метод совершенствования управления развитием региональной инновационно-инвестиционной системы/
Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2007. № 8. С. 94-98.

Ходарев А.С.Государственно-частное партнерство в сфере водоснабжения и водоотведения (из опыта предприятий Ростовской области)
/Вестник Финансовой академии. 2008. № 2. С. 109-117.

Черниговский М. Контракты жизненного цикла: правовая природа и перспективы использования в рамках  ГЧП-проектов в России/ Май 2009, Журнал "Корпоративный юрист" № // http://www.vegaslex.ru/text/32463.html

Виньков А., Гришанков Д., Фаддеев В., Шмаров А. «Я не рисую никаких апокалипсов» Интервью с В.Христенко Эксперт 2005/ 34  (80)   12-18 сент.

The National Council for Public-Private Partnerships/Public Private Partnerships. Position Paper. July 2004.

Rausser G. , Stevens R. Public-Private Partnerships: Goods and the Structure of contracts

### Раздел  5. Позиция предпринимателя. Построение отношений с муниципальной властью.

Цели, преследуемые частным инвестором. Необходимые и достаточные условия для решения инвестировать. Оценка инвестором идеи, под которую предприниматель ищет деньги.

Градостроительный кодекс, доступ к земле. Рынок строительных площадок в регионах. Выявление заинтересованности  властей в различных видах бизнеса, основные источники информации об этом. Вопросы, решение которых зависит от местных властей. Построение взаимодействия инвестора с местной властью.

Организация поиска инвестиционных возможностей. Основные темы, подлежащие раскрытию Этапы подготовки инвестиционной документации. Предварительная подготовка проекта.  Окончательная формулировка проекта и оценка его технико-экономической  и финансовой приемлемости.

Связь направлений инвестиций с положением товара на кривой жизненного цикла.

Проблемы учета инвестиций в оценке эффективности действий менеджмента компании.

Доля нематериальных активов в валюте баланса как индикатор современности компании.

Основная литература.

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ

Викторов М., Роботова Л. Проблемы эффективного управления рисками предприятии инвестиционно-строительного комплекса/ Журнал Транспортное дело России 2008 № 4 стр. 79-82// http://elibrary.ru/item.asp?id=11722235

Мазунина О.А.  Закупки товаров, работ и слуг на конкурентной основе /Вестник Пермского государственного технического университета. Культура, история, философия, право 2009  № 1 стр. 273-285// http://elibrary.ru/item.asp?id=13020747

Предприниматель и инвестор в сети Интернет: практика взаимодействия. Под редакцией проф. В.Коссова/ Магистр 2010  Глава 2 Роль региональных администраций в привлечении инвестиций, стр.18-42; Глава 3»Информация об инвестиционных проектах:как привлечь инвестора», стр. 43-67.

Фирсов  Д. Методика оценки рисков для обеспечения инвестиционной безопасности строительных предприятий/ Экономика строительства и городского хозяйства 2003 т.3 № 4 стр.197-203// http://elibrary.ru/download/25178658.pd

Черкасова В. Влияние конфликта интересов собственников и менеджеров на инвестиционную политику фирмы / Управление корпоративными финансами № 6 2009// http://grebennikon.ru/cat-j-13-14-6-1-3.html

Экспертный институт — Инвестиционный климат в России Вопросы экономики 2006 г. № 5

Яковлев А. Кто планирует инвестиции несмотря на кризис и что им мешает?/Вопросы экономики 2009 № 12 стр.100-110

Российская корпорация внутренняя организация/внешние взаимодействия/ перспективы развития. //Под редакцией Т.Г.Долгопятовой, И.Ивасаки, А.А.Яковлева.// Издательский дом ГУ ВШЭ. Москва 2007 / стр. 363- 375.

Bøhren Ø., Cooper I., Priestly R. Real Investment, Economic Efficiency and Managerial Entrenchment/ Working Paper Series November 4, 2009// http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1302524

Dheeriya P Investment Decision Making in an Entrepreneurial Firm: An Application/Journal of American Academy of Business, Cambridge; Mar 2008; 12, 2; ABI/INFORM Global pg. 22

Groth, John C.. The Crucial Task: Finding the Right Investments/Managerial Finance. Patrington: 1991. Vol. 17, Iss. 2,3; pg. 89, 7 pgs

Вспомогательная литература

Липсиц И.В., Коссов В.В.  Экономический анализ реальных инвестиций.// Издательство «Магистр» Москва, 2007./ Главы 4 «Методы выбора и анализа товаров при селекции инвестиционных проектов и разработке бизнес-плана», Глава 5 «Жизненный цикл товара и динамика бизнеса»/ стр. 47-84; Главы 7 «Основные аспекты организации производственной деятельности», стр.107-124; Глава 9 «Основные методы оценки инвестиций», стр.156-170.

Buckley, A. (1996): "International Capital Budgeting" Prentice Hall Ed., 1996, 373 pp.

8-325.

### Раздел 6. Особенности инвестиционного проекта, реализуемого на действующем предприятии.

Точки зрения на проект: акционеры; внешний инвестор;  банк или лизинговая компания, государственные учреждения при государственной поддержке проекта. Сопоставимость масштабов предприятия до и после проекта. Методы анализа.

Связь баланса основных фондов с балансом капитальных вложений. Типы создаваемых объектов: вводные, переходящие и задельные; последовательность распределения капитальных вложений между ними.

Необходимость перспективного плана предприятия для обеспечения непрерывности инвестиционного процесса.

Анализ различных методов оценки  проектов на действующем предприятии. Сильные и слабые стороны методов.

Необходимость перспективного плана предприятия для обеспечения непрерывности инвестиционного процесса.   Формирование альтернативных вариантов наращивание мощности фирмы, их представление в форме оптимизационной задачи.

Основная литература

Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и практика. Москва. Изд «Дело» 2008; 17.4 «Проекты, реализуемые на действующем предприятии» стр. 887-893

Формирование инвестиционной политики предприятия/ http://rudiplom.ru/lekcii/finansy/Formirovanie_investitsionnoi_politiki_predpriyatiya.html

Агрегированная модель оптимальной структуры машиностроительного комплекса и рекомендации по её развитию/ Инвестиции в России ; 98 2010 стр. 24 31

Алексеев А., Кузнецова Н. Российский производственный аппарат: вчера по три, но очень большой, а сегодня по пять, но маленький? / ЭКО 2010  № 3 стр.15-46; № 4 стр. 22-32

Алексеев А., Кузнецова Н   Современные инвестиционные приоритеты в российской промышленности/ ЭКО 2009 № 4 стр. 2-19

Артеменко Н. Принципы формирования и приоритетные направления реализации инвестиционной политики в машиностроительном комплексе России / Инвестиции в России ; 7 2010 стр.3-8

Гагельсон А. Роль и значение зарубежных инвестиций на российском рынке здравоохранения  / Инвестиции в России ; 8 2010 стр.12-14Сухарев О., Куликова Е.

Иванов А. Государственное регулирование строительной деятельности: сущность и содержание / Инвестиции в России ; №  3 стр. 7-12;  4  стр.3-13

Раткин Л. Капиталовложения в инновационные технологии обеспечения безопасности при идентификации и аутентификации данных и селективном доступе к ним.// Инвестиции в России ; 3 2010 стр.37-40

Шариков А.В., Шарикова И.В.  ИНВЕСТИЦИИ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ/ Экономический анализ: теория и практика. 2005. № 21. С. 49-53.

Яковлев А. Кто планирует инвестиции несмотря на кризис и что им мешает? / http://dlib.eastview.com/browse/doc/21977645

Вспомогательная литература.

Бирман Г, Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов. М.: «Банки и биржи», Издательское объединение «ЮНИТИ», 1997, глава 12,  стр.307-325

Нешитой А.С. Инвестиции. Учебник Москва 2007 г. /Интернет/Глава 4 «Инвестиции в обновление и воспроизводство основных фондов», стр. 56-84; глава 6 «Основы планирования инвестиций в форме капитальных вложений», стр.109-115.

### Раздел 7.  Освоение нового района.  Сравнительная оценка целесообразности размещения нового производства в разных точках.

Плюсы и минусы рассредоточения производства. Примеры сетевой организации бизнеса среди российских компаний.

Необходимость предварительного формирования тестов для выбора среди возможных точек размещения производства.

Причины, определяющие целесообразность выход бизнеса в новую точку; варианты решения – новое строительство или приобретение актива, плюсы и минусы каждого из них. Сведение решения о выборе возможных точек организации бизнеса к открытой транспортной задачи линейного программирования. Оценка сравнительной эффективности.

Последовательность действий при решении о новом строительстве. Предварительный анализ пригодности потенциальных точек.  Анализ инвестиционных рейтингов регионов.

Действия инвестора: подготовка декларации о намерениях, её состав; представление декларации в орган местного самоуправления для вопроса по земле; согласование  отвода земли и условий подключения к объектам инфраструктуры.

#### Основная литература.

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ

Инвестиционная политика России /http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/index

Экспертный совет по региональной политике Министерства регионального развития РФ/ http://www.minregion.ru/exp_sovet/

Кулешов В. Маршак В Влияние инвестиционной стратегии на динамику развития Новосибирской области/ ЭКО. Всероссийский экономический журнал,  № 12, Декабрь  2007, C. 52-58Рубрика

Вспомогательная литература.

Экспертный институт — Инвестиционный климат в России Вопросы экономики 2006 г. № 5

Комитет Государственной Думы по вопросам местного самоуправления. «Местное самоуправление и развитие предпринимательства» (Методические рекомендации для органов местного самоуправления). Москва 2004. Глава 3, параграф 3.4 «Основные долгосрочные стратегии социально-экономического развития региона», глава 4 «Развитие предпринимательства и формирование благоприятной бизнес - среды», стр. 61-102

Российская корпорация внутренняя организация/внешние взаимодействия/ перспективы развития. //Под редакцией Т.Г.Долгопятовой, И.Ивасаки, А.А.Яковлева.// Издательский дом ГУ ВШЭ. Москва 2007 / стр. 363- 375.

Липсиц И.В., Коссов В.В.  Экономический анализ реальных инвестиций.// Издательство «Магистр» Москва, 2007./ Главы 4 «Методы выбора и анализа товаров при селекции инвестиционных проектов и разработке бизнес-плана», Глава 5 «Жизненный цикл товара и динамика бизнеса»/ стр. 47-84; Главы 7 «Основные аспекты организации производственной деятельности», стр.107-124

### Раздел 8. Инвестиционные проекты по недвижимости и инфраструктуре.   Экологические аспекты инвестиционных проектов.

### Земля как основа проектов в сфере недвижимости, её учет и кадастровая оценка. Регулирование доступа к земле. Обоснование  направлений использования земельного участка, сносы, выносы, отселение. Формы организации строительства жилья. Организация финансирования строительства жилья. Ипотека.

### Проекты преобразования старых промышленных зон, международная практика (brownfield). Промышленные зоны в Москве.

### Инвестиционные проекты по развитию логистики.

### Экологические аспекты инвестиционных проектов.

#### Основная литература

Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и практика. Москва. Изд. «Дело» 2008.17.6 «Оценка запасов полезных ископаемых» стр.918- 938.

Позиция Министерства экономического развития http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/landRelations/

Почвенно-экологическая оценка земельных участков: теоретические основы и практические рекомендации по её произведению/© НОЦ «Ипсилон» 2004–2009/ http://soilinst.ru/service/ground_ecology_diagnostic/publications/

New perspective of the regional development of old industrial areas// http://konference.osu.cz/cgsostrava2010/dok/Sbornik_CGS/Modely_a_strategie_reg_rozvoje/New_perspective_of_the_regional_development.pdf

Колотырин К.П. Эколого-экономическое обоснование инвестиционных проектов в сфере обращения с отходами потребления  /Вестник Саратовского государственного технического университета 2008 т.1 № 1 стр.102-109

Ломакина С.А. Управление инвестиционной деятельностью в сфере коммерческой недвижимости на примере гостиничных комплексов /Журнал Современные проблемы сервиса и туризма 2007 № 1 стр.72-75

Никитина О.А.РОЛЬ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИЙ/Успехи современного естествознания. 2007. № 1. С. 106-106.

Корнилов А. Перспективы инвестиций в российские распределительные сети/ЭКО. Всероссийский экономический журнал,  № 12, Декабрь  2007, C. 18-31

Чирков А.С. Охрана окружающей среды при разработке месторождений строительных горных пород/ Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал) Mining informational and analytical bulletin (scientific an

Шмат В. Инвестиции в сибирскую нефть под вопросом?/ ЭКО. Всероссийский экономический журнал № 4 2006 стр. 20-37

### Раздел 9. Особенности разработки отдельных инвестиционных  проектов.

Обоснование решений о замене или ремонте оборудования. Обоснование сроков использования оборудования, причины, порождающие необходимость обновления оборудования. Типовая постановка задачи.

Приобретение оборудования: новое или восстановленное, покупка или лизинг; анализ сравнительной эффективности вариантов.

#### Вспомогательная  литература

Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и практика. Москва. Изд «Дело» 2008; Глава 17 « Оценка эффективности проектов при специфических условиях их реализации» 17.1-17.3, стр. 878-886

17.1 «Проекты производства продукции для государственных  нужд» с. 878-873;

17.2 «Проекты совместной производственной деятельности», с.878-883;

17.3 «Проекты, требующие государственной поддрежки», с.885-886;

Архангельский В.Н.Привлечение инвестиций в реализацию проектов малого производственного и инновационного бизнеса/Управление корпоративными финансами. 2007. № 1. С. 56-62.

Бизнесбомба / http://www.biznesbomba.ru/

Инновационные проекты малого бизнеса. Портал информационной поддержки инновационных проектов/ http://www.projects.innovbusiness.ru/content/document_r_5349102F-74C2-4D89-BEDB-85AE88A0CC7F.html

Гальченко А.В., Тегин В.А.Долгосрочное прогнозирование инвестиций в гражданскую и военно-транспортную авиацию /Проблемы прогнозирования. 2007. № 5. С. 16-26

Калмыкова Е.Ю.Региональная система привлечения инвестиций в малый бизнес и место кредитной кооперации в данной системе/Вестник Томского государственного университета. 2007. № 300-2. С. 35-39.

Зайцева Н.А.Инвестиционная деятельность в туризме и гостиничном бизнесе в РФ/Сервис в России и за рубежом. 2009. № 4. С. 84-90.

Кокеткин П.П. Эффективность инвестиций в новые технологии производства одежды в сфере сервиса и малого бизнеса/ Швейная промышленность. 2005. № 2. С. 22-23.

Кузьминов А.С. ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ: ПОТЕНЦИАЛ СОТРУДНИЧЕСТВА С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ АГЕНТСТВОМ/Вестник Воронежского государственного технического университета 2010. Т. 6. № 10. С. 87-90.

Новикова О.В. Правовые вопросы изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд/ Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2009. Т. 6. № 6. С. 77-80.

Овчаренко А.В. Гостиничный бизнес: трудности в начале развития. Особенности привлечения инвестиций в гостиничное хозяйство России/ Российское предпринимательство. 2008. № 12-1. С. 134-140.

Радугина В.С. Господдержка инвестиций в малый бизнес. Государственная поддержка как фактор ускорения инвестирования средств в развитие малых предприятий/Российское предпринимательство. 2009. № 4-1. С. 35-39.

Странцова С.А. Пробелы правового регулирования изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд/Вестник Омского университета. Серия: Право. 2008. № 3. С. 165-169.

Черепанов С.В.Анализ инвестиционной привлекательности малого бизнеса Вологодской области/ Региональная экономика: теория и практика. 2007. № 5. С. 167-171.

Ценунин А.А.характеристика инвестиционных рисков в малом бизнесе/
Вестник Иркутского государственного технического университета. 2010. Т. 44. № 4. С. 248-252.

Эрнст М. Оценка инвестиций в безопасность сетевых магазинов/Безопасность. Достоверность. Информация. 2008. № 78. С. 6-8.

Шапошникова С.Ю. анализ зарубежного опыта природоохранного инвестирования/
В мире научных открытий. 2010. № 1-2. С. 98-102.

Яшалова  Н.Н.  Достоинства и недостатки источников инвестиций в природоохранную деятельность предприятий/ Вестник УГТУ-УПИ. Серия экономика и управление. 2009. № 2. С. 71-80.

## Раздел 10    Особенности инвестиций в  инновационные проекты.

Инновации как импульс для многих проектов. Факторы, обуславливающие повышенный риск инновационных проектов. Основные способы понижения этого риска.  Необходимость поддержки со стороны  государством для понижения риска инновационного проекта. Мировой опыт организации такой поддержки.  Фонд поддержки малых предприятий в научно - технической сфере.  Российская венчурная компания, РОСНАНО. Бизнес – ангелы и венчурные капиталисты.  Фирмы - зеркала.

Основная литература
Андреев В.А.ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ИННОВАЦИОННЫЙ БИЗНЕС/ Вестник Финансовой академии. 2009. № 6. С. 48-61.

Вертий Б.Д. Методы развития венчурного финансирования инновационных разработок/
Научные исследования. Серия: Общественные науки. 2008. № 2. С. 30-34.

Каширин А.И., Семенов А.С В поисках бизнес-ангела. Российский опыт привлечения стартовых инвестиций / Вершина 2008,  384 стр.

Каширин А., Семенов А. Венчурное инвестирование в России. М.: Вершина, 2007.

Маслова Е.В.  Концепция управления обновлением и развитием механизма финансирования инновационной деятельности в Российской Федерации /Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2008. № 49. С. 118-122.

Мацнев О. Венчурное предпринимательство: мировой опыт и отечественная практика./Вопросы экономики 2006 № 5 стр.121-130

Предприниматель и инвестор в сети Интернет: практика взаимодействия. Под редакцией проф. В.Коссова/ Магистр 2010  Глава 4 «Информация об инновационной деятельности: анализ и рекомендации», стр.68-84; глава 5 «Опыт разработки инновационных проектов», стр.85-91.

Сергеенко Я., Френкель А. Венчурные инвестиции и инновационная активность/ Вопросы экономики 2006 № 5 стр. 114-120

Фияксель Э.А.. Венчурные инвестиции в инновационном проекте - как это происходит в России/ Российское предпринимательство. 2007. № 1. С. 130-133.

Раздел 11 Инвестиционные проекты  российских компаний, реализуемые  за границей

Вывоз капитала как форма экспорта. Мотивы частных лиц и компаний при вывозе капитала, объекты для вложений. Заинтересованность государства в экспансии национального капитала. Формы поддержки государством отечественного капитала при выходе на внешние рынки. OPIC  и  Ex-Im Bank  в США, гарантии по „Гермесу“ в Германии.

Призы для компаний, инвестирующих за границу. Отличительные черты глобальных игроков. Проблемы, с которыми российские компании сталкиваются за рубежом. Роль в разрешении проблем российских компаний за рубежом соглашений о взаимной защите капиталовложений.

Внешние инвестиции России и Китая.

### Основная литература

Соглашение о взаимной защите инвестиций – двусторонние договора РФ со странами.

Международные соглашения об избежании двойного налогообложения как составная часть налогового законодательства/ http://www.auditit.ru/articles/account/court/a56/42289.html

Булатов А. Госрегулирование вывоза капитала из России в настоящем и будущем /...... РАМИ материалы V конвента/ Том 10 Госрегулирование международного движения капитала и рабочей силы в настоящем и будущем//risa.ru/images/stories/tom_2_10_23.pdf с.73-78

Кузнецов А. Прямые иностранные инвестиции: «эффект соседства» /Вопросы экономики 2008 № 9 стр.40-47

Кузнецов А. Государственное регулирование  разных типов ТНК/ РАМИ материалы V конвента/ Том 10 Госрегулирование международного движения капитала и рабочей силы в настоящем и будущем//risa.ru/images/stories/tom_2_10_23.pdf с.79-90

Хорошилов Е. Российский капитал в Канаде/США - Канада. Экономика, политика, культура,  № 2, Февраль  2009, C. 56-72

Цветков В.А. Международная экспансия российских компаний: благо или вред?/

ЭКО. Всероссийский экономический журнал,  № 10, Октябрь  2008, C. 39-65

Blyakha  N. Russian foreign direct investment in Ukraine/ Electronic Publications of Pan-European Institute 7/2009// www.tse.fi/pei

Bulatov A.  Russian Direct Investment Abroad: History, Motives, Finance, Control and Planning/- Economics of Planning. - 2001. - № 34.

Heifetz B. “Russian Direct Investments in EurAsEC and Their Role in Energy and Transport Infrastructure Development in Eurasia”/ Expanding Mutual Trade, Investment and Finance// http://www.eabr.org/media/img/eng/research-and-publications/IntegrationYearbook/2009/a_n2_2009_11.pdf

Vahtra, P. Expansion or Exodus? Trends and Developments in Foreign Investments of Russia’s Largest Industrial Enterprises/  Drivers and motivations of Russian OFDI p. 34;  Obstacles towards Russian outward investments? p. 37; Outlook and policy implications of Russian outward investments p. 40 http://www.tse.fi/FI/yksikot/erillislaitokset/pei/Documents/Julkaisut/Vahtra_12006.pdf

Deutsche Bank Research 2008 /What is outward investment?

## Раздел 12. Организация привлечения капитала для реализации инвестиционных проектов.

Оценка своих возможностей по привлечению капитала. Источники финансирования, роль амортизации. Кредиты, предоставляемые поставщиками оборудования. Использование возможностей, предоставляемых государством (участие в программах, инвестиционный налоговый кредит). Заимствования на рынке, лизинг.

Источники финансирования, стоимость капитала, средневзвешенная и маржинальная. Стоимость отдельных элементов капитала. Стоимость заемных средств. Влияние маржинальной стоимости капитала на инвестиционную деятельность фирмы.

Использование экспортного финансирования поставщиков оборудования. Опыт Германии, положение дел в России. Наступление Китая.

### Основная литература.

Гаврилов С.Л., Перемышленикова Н.В. Экономика и потенциал механизма лизингового финансирования инвестиций/ Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. 2004. Т. 2. С. 361-373.

Гранкин В Основные направления развития банковского финансирования инвестиций.
Вестник Института экономики РАН. 2010. № 1. С. 254-263.

Зиновьева Н.В. Амортизационная политика в машиностроении России/ЭКО. 2007. № 5. С. 182-189.

Макаров О.А. Иисточники инвестиций и объекты инвестирования (финансирования) it-компании/ Транспортное дело России. 2009. № 08. С. 21-23.

Непомнящий В.А. Методика формирования тарифа на передачу электроэнергии и определения эффективности инвестиций в развитие электрических сетей /Проблемы прогнозирования. 2008. № 2. С. 59-71.

Постнова М.В., Кривова Е.С. Анализ динамики и структуры источников финансирования реальных инвестиций в аграрном секторе ульяновской области
Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2010. № 1. С. 101-106.

Солодкина Л.А. Возможные новые организационные формы финансирования инвестиций в агропромышленном комплексе/ Вестник Челябинского государственного университета. 2010. № 2. С. 76-81.

Тарасова Н.М.  Теоретические основы формирования инвестиционной политики в рыбном хозяйстве/Вестник Астраханского государственного технического университета. 2007. № 4

Скопина И.В., Бакланова Ю.О., Скопин А.О. IPO российских компаний - инструмент привлечения инвестиций в развитие бизнеса/ Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2007. № 9. С. 2-9.

атаренко В.И., Синдеева К.А. Сравнительный анализ механизмов привлечения инвестиций в охрану окружающей среды/ Вестник УГТУ-УПИ. Серия экономика и управление. 2007. № 6. С. 54-60.1

Федотова М.А., Тютюкина Е.Б. Финансирование инвестпрограмм в российских генерирующих компаниях электроэнергетики: состояние и перспективы/ Вестник Финансовой академии. 2009. № 1. С. 34-36.

Филина В.Н. Инвестиционная политика на железнодорожном транспорте в условиях реформирования отрасли/Проблемы прогнозирования. 2006. № 3. С. 54-76.

Almeida Н.,  Campello M On the Interplay between Financing and Investment Decisions: Evidence from Debt and Equity Issues/ This Draft: May 14, 2007

### Вспомогательная литература

Абрамов С.П. Управление инвестициями в основной капитал. Москва. Изд-во «Экзамен», Москва 2002, глава 5 «Источники инвестиций в основной капитали специфика их использования», стр.153-205

Липсиц И.В., Коссов В.В.  Экономический анализ реальных инвестиций.// Издательство «Магистр» Москва, 2007./ Главы 16 «Организация финансирования инвестиционных

Investment Management. Управление инвестициями. Справочное пособие для специалистов и предпринимателей. Под общей редакцией В.В.Шеремета. Москва,»Высшая школа», 1998, т.2 , глава 11 «Организация финансирования инвестиционных проектов», стр. 41-92.

## Раздел 13. Организация привлечения  прямых  иностранных инвестиций (ПИИ).

Выгоды для страны от ПИИ. Защита национальных интересов при привлечении ПИИ. Основные конкуренты России за иностранные инвестиции. Формирование привлекательного облика страны и региона, роль консультативного совета по иностранным инвестициям при Председателе правительства РФ. Роль личности губернатора, М.М.Прусак и Новгородская обл. в 1990 г. Эффект Калужской области. Основные направления поиска  потенциального иностранного партнёра для коммерческой фирмы. Опыт Китая.

Основная литература:

Артеменко Н. Мобилизация иностранных инвестиционных ресурсов  на развитие машиностроительного комплекса: плюсы и минусы./ Инвестиции в России ; 5 2010 стр.11-14

Иванов В.А. Администрация Борского района Нижегородской области Анализ российского и мирового опыта в сферах бюджетной и инвестиционной поддержки депрессивных регионов/ ЖурналВестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Экономика и финансы 2004 № 2 стр. 193-197

Панкратов Е., Панкратов О. Иностранные инвестиции в строительный комплекс России/ Инвестиции в России ; 8 2010 стр.5-11

П. Фишер Привлечение прямых иностранных инвестиций в Россию: 5 шагов к успеху. Флинта-Наука, 2004

Foreign direct investment, economic freedom and economic growth: International evidence  Original Research Article Economic Modelling, Volume 27, Issue 5, September 2010, Pages 1079-1089
W.N

PETRIDOU  K.EU-27 Foreign Direct Investments in Brazil, Russia, India

and China increased by more than 50% in 2007/ Eurostat 64/2008// http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-08-064/EN/KS-SF-08-064-EN.PDF

Treich R. Investing in emerging markets infrastructure/ Infrastructure in emerging markets Last updated 8 October 2008  http://www.mercer.com/referencecontent.htm?idContent=1324395

## Раздел 14. Типичные ошибки при разработке и оценке инвестиционных проектов. Постаудит.

Заблуждения, допускаемые при оценке инвестиционных проектов. Типичные ошибки, допускаемые в ходе реализации инвестиционных проектов. Постаудит как обратная связь с разработкой проекта, время проведения, структура отчета и организация его обсуждения в компании.

### Основная литература.

Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и практика. Москва. Изд. «Дело» 2008

Глава 18 Ошибки в инвестиционном проектировании, с.986-1018

Лившиц В.Н., Лившиц С.В.  Системный анализ нестационарной экономики России (1992-2009): рыночные реформы, кризис, инвестиционная политика. /POLY  PRINT Service| Москва  2010

Раздел третий  3.5.3 Тридцать распространенных заблуждений в проектном анализе.

Какаева Е. Распространенные ошибки при оценке инвестиционных проектов/ http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/kak/01.php

Парфенов Г.А Проблемы и ошибки при оценке эффективности инвестиционных проектов/ Экономический анализ: теория и практика. 2005. № 14. С. 7-15.

Толстоногов А.А. Анализ причин возникновения систематических ошибок при оценке эффективности инвестиционных проектов /Вестник Самарского муниципального института управления. 2010. № 3. С. 58-64.

# Образовательные технологии

При проведении учебной работы используются такие образовательные технологии как проведение групповых дискуссий, развернутые ответы на вопросы преподавателя.

# Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

## Тематика заданий текущего контроля

Текущий контроль включает в себя посещение семинаров и обсуждение вопросов, касающихся аспектов управления инвестиционным проектом в соответствии с темой занятия:

- Представление слушателей. Объяснение домашних  заданий и эссе.

«Правила игры».  Тест на остаточные  знания о курсе.

- Темы 1 .  .

- Тема 2. Сдача записок с темами выбранных эссе.

- Тема 3. Сдача домашнего задания.

- Темы 4 .

- Темы 5.

- Тема  6. Сдача эссе.

- Темы 7.

- Темы 8.

- Темы 9.

- Темы 10.

- Тема 11

- Тема 12

- Тема 13

- Тема 14.

Темы домашних заданий:

А)	Анализ инвестиционной политики компании.

По годовым отчётам компании в Интернете и привлекаемой информации о компании сделать анализ инвестиционной политики компании. Основные вопросы:

1)	В какой мере  инвестиционная политика компании соотвествтует стратегии компании?

2)	Цели инвестиционной политики (по последнему годовому отчёту):

2.1 вывод на рынок новых продуктов;

2.2 расширение производства;

2.3 сокращение издержек;

2.4 слияния и поглощения;

2.5 иное.

3)  Связь инвестиционной политики с инновация.

4) Источники средств на инвестиции.

Б) Анализ зависимости роста вида деятельности от инвестиций.

По статистическому ежегоднику « Россия в 2009 г.»  www.gks.ru  выбрать вид деятельности.

1) Общеэкономические показатели/ Индексы производства по отдельным …;

2)Инвестиции/ Инвестиции в основной капитал по видам ..

Выбрать вид деятельности и описать связь роста с инвестициями. Для пояснений использовать другие таблицы и источники.

В) Организация в  субъекте федерации работы по привлечению инвестиций. Разграничение полномочий между администрацией субъекта федерации и муниципалитетом»:объявлены или нет приоритеты в отношении инвестиций. Динамика инвестиций. Рейтинг субъекта федерации.

## Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

Тема 1

1.1	Определения инвестиций.

1.2	Инвестиции с макро- и микроэкономических точек зрения. Виды инвестиций, их классификации.

1.3      Роль инвестиций в обеспечении экономического роста.

1.4      Норма накопления в России и в других странах. Факторы, влияющие на норму накопления.

1.5     Источники инвестиций.

1.6	Субъекты инвестиционной деятельности.

1.7	Инфраструктура инвестиционного процесса

1.8	Требования к инвестиционным проектам..

1.9	Факторы, ограничивающие инвестиционную деятельность в России.

1.10	Законы, регулирующие  инвестиционную деятельность в России.

1.11	 Внутренние и зарубежные инвестиции.

Тема 2

- Инвестиционный проект как инструмент реализации стратегии фирмы. 	Минимальное число сценариев, необходимое для описание стратегии фирмы. Сущность этих сценариев.

- Измерение результатов и затрат инвестиционного проекта. Экономическая и финансовая оценки  инвестиционного проекта.

- Когда и для чего оценивается эффективность инвестиционного проекта.

- Срок окупаемости, достоинства и недостатки показателя.

- Индекс рентабельности,  достоинства и недостатки показателя.

- Внутренняя норма рентабельности, достоинства и недостатки показателя.

- Существо ограничений, накладываемых на оценку проекта производством.

- Существо ограничений, накладываемых на оценку проекта целями организации.

- Существо ограничений, накладываемых на оценку проекта финансированием.

- Понятие о дисконтировании.  Недостатки методов оценки проектов, основанные на дисконтировании.

- Общественная или полная  эффективность инвестиционного проекта.

Тема 3

- Роль государства в обеспечении реальных инвестиций.

- Институты развития.

- Обоснование приоритетов государства в направлениях реальных инвестициях.

- Историческая обусловленность формы поддержки государством частных инвесторов и классификация форм поддержки.

- Доступ к ресурсам государства для частного инвестора.

- Инвестиционный фонд РФ.

- Гарантии государства по инвестиционным проектам.

- Государство как инвестор. Федеральная адресная инвестиционная программа и программы развития.

- Инвестиционный климат страны и района.

- Действия правительства по улучшению позиций России в международном рейтинге Doing business.

Тема 4

- Теория государственно частного партнерства (ГЧП).

- Причины,  вызвавшие становление ГЧП, краткая история.

- Концессионные договора, объекты концессионных соглашений.

- Соглашения о разделе продукции. Примеры соглашений, действующих в России.

- Контракты жизненного цикла.

- Формы возмещения государством затрат бизнесу в ГЧП.

- Метод «затраты-эффект» как инструмент для учёта выгод и затрат вне сферы рынка.

- Платные автомобильные дороги как пример концессионных соглашений– организация финансирования, строительства и эксплуатации.

- Пример ГЧП в России.

  - Организация управления мега проектами  ГЧП. Олимпиада в Сочи.

Тема 5.

- Цели, преследуемые предпринимателем.

- Необходимые и достаточные условия для решения инвестировать.

- Организация поиска инвестиционных возможностей. Выявление заинтересованности  властей в инвестициях, источники информации об этом.

- Построение взаимодействия инвестора с местной властью.

- Этапы подготовки инвестиционной документации. Предварительная подготовка проекта.  Окончательная формулировка проекта и оценка его технико-экономической  и финансовой приемлемости

- Рынок строительных площадок в регионах.

- Связь направлений инвестиций с положением товара на кривой жизненного цикла.

- Проблемы учета инвестиций в оценке эффективности действий менеджмента компании.

- Доля нематериальных активов в валюте баланса как индикатор современности компании.

- Оценка инвестором идеи, под которую предприниматель ищет деньги.

Тема 6.

- Особенности инвестиционного проекта, реализуемого на действующем предприятии

- Точки зрения на проект: акционеры; внешний инвестор;  банк или лизинговая компания, государственные учреждения, например в   случаях, когда предполагается государственная поддержка проекта

- Альтернативная стоимость имущества.

- Влияние  реализации проекта  на действующем предприятии на обоснование ставки дисконтирования.

- Сопоставимость масштабов предприятия до и после проекта.

- Связь баланса основных фондов с балансом капитальных вложений.

- Типы создаваемых объектов: вводные, переходящие и задельные; последовательность распределения капитальных вложений между ними.

- Необходимость перспективного плана предприятия для обеспечения непрерывности инвестиционного процесса.

- Оптимизация инвестиций как выполнение программы минимумом средств.

- Формирование альтернативных вариантов наращивание мощности фирмы, представление вариантов как оптимизационной задачи.

Тема 7

- Плюсы и минусы рассредоточения производства. Примеры сетевой организации бизнеса среди российских компаний.

- Градострительный кодекс, регулирование им отношений инвестора с местной властью.

- Анализ инвестиционных рейтингов регионов.

- Необходимость предварительного формирования тестов для выбора среди возможных точек размещения будущего бизнеса.

- Причины, определяющие целесообразность выхода бизнеса в новую точку. Варианты решения.

- Сведение решения о выборе возможных точек организации бизнеса к открытой транспортной задачи линейного программирования.

- Оценка сравнительной эффективности вариантов.

- Последовательность действий при решении о новом строительстве.

- Декларации о намерениях, её состав; представление декларации в орган местного самоуправления для вопроса по земле.

- Согласование  отвода земли и условий подключения к объектам инфраструктуры.

Тема 8   Обоснование инвестиционных проектов по недвижимости и инфраструктуре.   Экологические аспекты инвестиционных проектов.

- Определение коммерческой недвижимости, её состав.

- Налогообложение недвижимости.

- Земельный кадастр в России. Перевод земли из одной категории в другую.

- Земельный участок как объект недвижимости, особенности правого положения земельных участков, их учет.

- Правила, регулирующие доступ к  земельному участка для застройки.

- Девелопмент, его роль в реализации строительных проектов, функции.

# Департамент земельных ресурсов города Москвы

- Инвестиционные проекты по развитию логистики.

- Инвестиционные проекты по преобразованию старых промышленных зон.

- Экологические аспекты инвестиционных проектов.

### Тема 9.

- Постановка задачи о замене оборудования. Представлении о её решении динамическим программированием.

- Понятия ресурса и срока службы, правила их продления.

- Обоснование решений о замене или ремонте оборудования.

- Варианты приобретения оборудования.

- Выбор между покупкой в кредит и лизингом.

- Плюсы и минусы использования восстановленного оборудования.

- Обоснование сроков использования оборудования, причины, порождающие необходимость обновления оборудования

- . Приемка оборудования в эксплуатацию

Тема 10

- Инвестиции как носитель инноваций.

- Инновации как импульс для многих  инвестиционных проектов, привести примеры.

- Факторы, обуславливающие повышенный риск инновационных проектов.

- Необходимость поддержки со стороны  государством для понижения риска.

- Мировой опыт поддержки инестиционным проектам, реализующим инновации.

- Институты поддержки инвестиций в инновации в России.

- Роль бизнес-ангелов в материализации инноваций, мировая практика. Бизнес-ангелы России, национальная сеть бизнес-ангелов.

- Роль венчурных капиталистов в материализации инноваций, мировая практика.  Венчурный капиатал в России.

- Фирмы - зеркала.

- Основные способы понижения рисков инновационных проектов.

Тема 11.

- Вывоз капитала как форма экспорта.

- Заинтересованность государства в экспансии национального капитала. Формы поддержки государством экспансии отечественного капитала.

- Причины, по которым российские капиталисты приобретают зарубежные активы.

- Проблемы, с которыми российские компании сталкиваются за рубежом. Роль в разрешении проблем российских компаний за рубежом соглашений о взаимной защите капиталовложений.

- Основные  направления, по которым развиваются инвестиции из России.

Тема 12

- Источники финансирования инвестиций.

- Амортизационная политика.

- Формы поддержки инвестиций в России.

- Использование возможностей, предоставляемых государством (участие в программах, инвестиционный налоговый кредит).

- Финансовый лизинг как источник капитала.

- Источники финансирования, стоимость капитала, средневзвешенная и маржинальная.

- Стоимость отдельных элементов капитала.

- Влияние маржинальной стоимости капитала на инвестиционную деятельность фирмы.

- Использование экспортного финансирования поставщиков оборудования. Опыт Германии, положение дел в России.

- Наступление Китая.

Тема 13

- Плюсы и минсы привлечения  иностранных инвестиций. Защита национальных интересов при привлечении ПИИ.

- Основные конкуренты России за иностранные инвестиции.

- Формирование привлекательного облика страны и региона.

- Консультативный совета по иностранным инвестициям при Председателе правительства РФ.

- Роль личности губернатора в привлечении инвестиций. М.М.Прусак и Новгородская обл. в 1990 г. Эффект Калужской области.

- Основные направления поиска  потенциального иностранного партнёра для коммерческой фирмы.

- Опыт Китая.

Тема 14

- Типичные ошибки, допускаемые при принятии решения об инвестициях.

- Ошибки при разработке проекта.

- Ошибки при организации взаимодействия с потенциальными инвесторами и кредиторами.

- Ошибки в ходе создания объекта.

- Постаудит как обратная связь с разработкой проекта, время проведения, структура отчета и организация его обсуждения в компании.

## Примеры заданий промежуточного /итогового контроля

Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу или к каждому промежуточному и итоговому контролю для самопроверки студентов.

Темы Эссе:

А. Общие вопросы.

А1.Инвестиционная привлекательность региона России ( по выбору слушателя).

За образец подачи материала можно принять  «Нижегородские власти оберегают инвесторов» /Росбалт. Поволжье 5 февраля 2009 г.

Порядок взаимодействия инвестора и органов государственной власти Нижегородской области в сфере предоставления участка для реализации инвестиционного проекта

А2   Строительные нормы и правила (СНиПы). Причины, определяющие целесообразность их унификации с Евросоюзом.

О состоянии работ по актуализации строительных норм и правил и по разработке технического регламента "О безопасности зданий и сооружений"/http://www.gosthelp.ru/text/Osostoyaniirabotpoaktuali.html

Николай Кошман предложил отправить СНиПы в музей /http://tom-stroer.ru/news/554/

В Москве состоялась первая встреча Рабочей группы по строительству Россия-Евросоюз/http://www.stroy-price.ru/fullnews/135700

А3  Экспертиза и согласование инвестиционного проекта. Организации, проводящие экспертизу проектов в России, главные претензии инвесторов к их работе.

Главгосэкспертиза/ http://www.lenpromexpertiza.ru/glavgosexpert.html;

Независимая строительная экспертиза. Экспертиза по определению суда./ http://www.russintek.ru/services/construction/

А4.Необходимость контроля за ходом работ по строительству объекта. Сравнение организации такого контроля в России с одной из западных стран (по выбору слушателя). Уроки для России.

http://www.hr-pro.ru/main/price/tehnadzor/tehnadzor/

А5. Проектные институты в России. Сравнение деятельности такого института (по выбору слушателя) с инжиниринговой фирмой аналогичного профиля  в развитых странах.

А6. Анализ форм поддержки государством частных инвестиций.

А7.Влияние отношения собственников и менеджеров на результативность инвестиций  фирмы.

Marino A. , Matsusaka J. Decision Processes, Agency Problems, and Information: An Economic Analysis of Capital Budgeting Procedures /The Review of Financial Studies. New York: Spring 2005. Vol. 18, Iss. 1; pg. 301

А8. Интеллектуальный капитал компании. Сравнение близких по профилю  российской и зарубежной фирм по соотношению нематериальных активов и основных фондов.

И.И.Просвирина Интеллектуальный капитал: новый взгляд на нематериальные активы/ Журнал «Финансовый менеджмент», 2004, №4       http://www.diplom.krsk.info/stFbuh_9.htm

А9.  Возможности привлечения инвестиций для развития малого бизнеса в регионе (по выбору слушателя)

Финансирование инвестиционных проектов/ http://www.opora-credit.ru/invest/

А10. Организация поддержки частных инвестиций в стране (страна по выбору слушателя, в которой государственными языками (общения) не являются английский и русский).

А11. Основные причины  удорожания инвестиционных проектов.

Баринов А. Системные и политические факторы удорожания крупных инвестиционных проектов в мировой экономике/ Проблемы прогнозирования 2007 № 6

А12 Политика государства в отношении реальных инвестиций. Сравнение России с Китаем и Англией.

Сhina.s investment strength is sustainable/ http://www2.goldmansachs.com/ideas/brics/book/BRICs-Chapter4.pdf

Либерализация инвестиционного режима в Китае: новый этап /Мировая экономика и международные отношения,  № 12, Декабрь  2009, C. 69-77

Pain, N Fixed Investment in the UK: Determinants and Constraints NIESR

А13 Основные подходы к оценке нерыночных элементов в методе «Затраты-Эффект» (“Cost-Benefit Analysis”)

А14 Инвестиции российских компаний за границей.

Гусев К. Масштабы и структура российских инвестиций за рубежом

Deutsche Bank Research Russia’s outward investment/30 apr.2008

Кузнецов В. Влияние  россиской инвестиционной экспансии на образ России в Европе http://litvik.ru/2/13/uchebniki_manuals/50097-kuznecov-av-vliyanie-rossiyskoy-investicionnoy-ekspansii-na-obraz-rossii-v-evrope.html

А15 Процедура согласования нового строительства в России (на примере города Москвы). Состав согласующих организаций, нормативы времени. Принцип одного окна и связанный с ним сокращение сроков согласования.

А16. Анализ различных методов оценки  проектов на действующем предприятии: условного выделения, анализа изменений, объединения, наложения, сравнения. Сильные и слабые стороны методов.

А17. Градостроительный кодекс, доступ к земле. Проблемы, выявившиеся при реализации кодекса.

А18. Инвестиционный проект как реализация стратегии развития фирмы. Последовательность действий при подготовке проекта.

А19. Типичные ошибки при разработке и оценке инвестиционных проектов.

А20. Постаудит инвестиционного проекта.

А21. Влияние управления отелями на решения об инвестициях, уроки для России.

Chris Guilding Hotel owner/operator structures: implications for capital budgeting process/ Management Accounting Research 14 (2003) 179–199

А22. Стратегия инвестиций в обрабатывающей промышленности.

А23.  Понятие «инвестиционная безопасность» , ограничения, вытекающие из неё для частного инвестора..

С. Нарышкин. Инвестиционная безопасность как фактор устойчивого экономического развития

А24.Оценка проекта при многих критериях оптимальности.

По  Ghorbani S., M. Rabbani M. A new multi-objective algorithm for a project selection problem

В. Отдельные проекты.

B1.	Обоснование инвестиций в разработку нового продукта с использованием нечётких множеств.

i.	  Evaluation of New Product Development Projects using Artificial Intelligence and Fuzzy Logic/Proceedings of world academy of science, engineering and technology volume 11 February 2006 issn 1307-6884

ii.	Платонов А.М. Корж ,Д.В. Применение теории нечетких множеств, при оценке эффективности проектов/ http://www.zulanas.lt/images/adm_source/docs/2Platonov_paperRUS.pdf

B2.	Выбор момента для начала  инвестиций.

i.	Steven R. Grenadier S., Wang N., Investment   timing, agency, and  information/ Journal of Financial Economics 75 (2005) 493–533

B3.	Организация строительства автомобильных дорог в США.

B4.	Организация строительства автобанов в 1930-е годы в Германии.

B5.	Организация строительства платных автомобильных дорог в Италии, Франции и Швейцарии (или одной из них).

B6.	Представление задачи о выборе новой точки для бизнеса в форме открытой транспортной задачи линейного программирования. Обоснование состава затрат и критерия оптимальности. Советский опыт.

Албегов Х-М. Система моделей оптимизации размещения производства. В издании: Система моделей народно-хозяйтственного планирования. М.: Наука, 1982

Методические рекомендации по оптимизации развития и размещения стационарных и передвижных асфальтобетонных заводов/ http://www.tehlit.ru/1lib_norma_doc/45/45140/

B7. Управление реальными инвестициями на действующем предприятии. Формирование заявок на инвестиции, порядок их оценки и отбора. Инвестиционный комитет, принятие решения об инвестициях. Организация контроля ха ходом создания объекта, приём объекта в эксплуатацию.

Нешитой А.С. Инвестиции. Учебник. Главы 12-16.М., 2007 http://www.twirpx.com/file/23273

Берлин А., Арзямов М.  Планирование капитальных вложений на предприятии в условиях инвестиционного кризиса http://vasilievaa.narod.ru/ptpu/12_3_01.htm

Dheeriya P. Investment Decision Making in an Entrepreneurial Firm: An Application/Journal of American Academy of Business, Cambridge; Mar 2008; 12, 2; ABI/INFORM Global pg. 22

B8. Рынок восстановленного оборудования в России. Виды оборудования, цены на него в сравнении с новым, условия приобретения.

B9. Производство продукции для госнужд (разбор конкретного проекта).

B10. Tennessee Valley Administration. Обстоятельства, определившие необходимость проекта. Организация управления и финансирование его создания. Достигнутые результаты и нерешенные проблемы.

B11.Строительство туннеля под Ламаншем. Анализ с точки зрения соблюдения сроков и стоимости. Основные причины удорожания проекта. Уроки для России.

B12. Балтийская трубопроводная система */

B13. Строительство моста через Волгу в Саратове*/

B14. Строительство моста через Волгу в Ульяновске*/

B15. Строительство моста через Амур в Хабаровске*/

B16. Строительство порта в Приморске*/

B17. Строительство порта в Усть Луге*/

B18. Строительство газопровода «Голубой поток».*/

B19.Самостоятельно выбранный проект*/.

*/ Заказчик. Первоначальные и фактические сроки строительства. Первоначальная смета и фактические затраты. Полезный эффект от проекта и фактическая стоимость единицы полезного эффекта, аналогичные данные по подобным стройкам в России и в мире. Источники финансирования и его организация. Организация контроля за ходом работ.

B20. Организация выбора исполнителей работ, основные формы, их сильные и слабые стороны. Претензии Счётной палаты  к «Транснефти».

B21. Разработка месторождений на основе соглашений о разделе продукции. Проекты «Сахалин», опыт других стран.

B22. Инвестиции в электроэнергетику.

Robert Grossa, William Blythb and Philip Heptonstall	/ http://ideas.repec.org/a/eee/eneeco/v32y2010i4p796-804.html

Groth, John C. The Crucial Task: Finding the Right Investments . Managerial Finance. Patrington: 1991. Vol. 17, Iss. 2,3; pg. 89, 7 pgs

Выделить в статье те положения, которые являются новыми для планирования инвестиций в компании. Подобрать близкие по смыслу предложения других авторов.

B23. Инвестиции в человеческий капитал и связь этого процесса с инвестициями в реальные активы. Оценка эффекта от инвестиций в человеческий капитал.

Кирьянов А. В. Виды инвестиций в человеческий капитал и их эффективность / http://www.cfin.ru/bandurin/article/sbrn07/08.shtml

Лукашевич В.В., К вопросу об эффективности инвестиции  в человеческий капитал / http://www.nesterova.ru/nauch/avt1.htm

B24. Инвестиции в создание нематериальных активов. Источники средств. Капитализация актива и его амортизация. Влияние налогового окружения на принятие решений. Проблемы сервисных компаний.

Смирнова В.А. Нематериальные активы как важнейший резерв роста капитализации компаний (на примере рыночных активов). Аналитический обзор./ Москва 2006http://www.creativeconomy.ru/library/prd375.php

Белышева И. В. Роль нематериальных активов в современной экономике/ Журнал "Акционерное общество: вопросы корпоративного управления" №4-2008/ http://www.intalev.ru/agregator/finance/id_35745/

С. Мобилизация средств  для реализации проекта

C.1	 Методы финансирования инвестиционных проектов.

Игонина Л.Л. Методы финансирования инвестиционных проектов/ http://www.cfin.ru/investor/finance_meths.shtml

Использование экспортного финансирования для приобретения оборудования. /http://www.juvenia-capital.com/ruindex.php?id=export; *http://www.belinvestbank.by/corporate-clients/foreign-economic-activity/trading

C.2	  ВО Технопромимпорт  Экспортное кредитование на современном рынке/ http://www.technopromimport.ru/engine/glossary/eksportnoe_kreditovanie.html

C.3	Сравнительный анализ приобретения оборудования в кредит и в лизинг.

C.4	 Формы поддержки государством проектов частных инвесторов внутри страны.

C.5	 Гарантии государства по инвестиционным проектам в России. Дорожная карта для частного инвестора. Результаты за последние пять лет.

C.6	 Формы поддержки национальных инвесторов при инвестициях за границу. Overseas Private Investment Corporation в США,  Hermes в Германии, положение в России.

C.7	 Основные направления поиска  потенциального иностранного инвестора для коммерческой фирмы в России.

C.8	 Привлечение государством частных инвесторов для решения задач, за которые отвечает государство – ГЧП.

Rausser G. , Stevens R. Public-Private Partnerships:Goods and the Structure of contracts/ Resource Economics / Volume 1, 2009 / Rausser, pp. 75-98

C.9	  Примеры успешного взаимодействия местной власти с  бизнесом по реализации инвестиционного проекта.

C.10	.Инвестиционный налоговый кредит как источник финансирования капиталовложений. Практика использования в России.

C.11	Состояние рынка заёмного капитала в России.

C.12	Финансирование инвестиций путём размещения акций. Основные проблемы ограничивающие его распространение.

C.13	 Венчурный капитал в России. Привести историю успеха.

Каширин А., Семенов А. Венчурное инвестирование в России. М.: Вершина, 2007.

C.14	.Бизнес-ангелы в России. Привести историю успеха.

Каширин А., Семенов  А. В поисках бизнес-ангела. Российский опыт привлечения стартовых инвестиций./ Вершина. 2008.

C.15	15.Финансирование старт-апов. Роль поддержки со стороны государства.

C.16	Причины, определяющие интерес иностранных инвесторов к России. Риски, отпугивающие инвесторов от России.

C.17	Влияние прямых иностранных инвестиций  на рост экономики.

W.N.W. Azman-Saini, Ahmad Zubaidi Baharumshah ⁎, Siong Hook Law  Foreign direct investment, economic freedom and economic growth: International evidence/Economic Modelling, Volume 27, Issue 5, September 2010, Pages 1079-108

Проект Сколково. Анализ мнений по его поводу. Факторы, обусловившие успех Селиконово1 долины в США.

C.18	 Проект долины реки Теннеси в США, организация управления и финансирования

C.19	Анализ критериев, используемых для выбора лучшего проекта.

Majid Mojahed, Javad Dodangeh  Different criteria by Using Engineering Economy techniques For Best Project Selection in one of the sector of telecommunication in Iran/ International Journal of Engineering and Technology Vol. 1, No. 2, June, 2009 1793-8236// http://www.ijetch.org/papers/022.pdf

# Порядок формирования оценок по дисциплине

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях (активность студентов в дискуссиях, правильность ответов на вопросы, поставленные преподавателем или другими студентами). Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость - Оаудиторная. Итоговая оценка за работу на семнинарах выводится как средняя.

В текущую оценку включается также средняя оценка за домашние работы - Одомашние задания.

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем.

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом:

Отекущий  = (Оауд + Одомашние задания)/2

Результирующая оценка за промежуточный контроль выставляется по следующей формуле, где Опромежуточный – средняя оценка за эссе и домашние работы:

Опромежуточный = 0,2*Оэссе +0,8* Отекущий

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей формуле, где Озачет – оценка за работу непосредственно на зачете:

Оитоговый = 0,6*·Озачет + 0,4·* Опромежуточный

К зачету допускаются те студенты, которые получили суммарную оценку за аудиторный и промежуточный контроль ≤ 7 баллов. Остальные получают автоматом итоговую оценку от 8 до 10 баллов за курс.

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль.

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оценкой по учебной дисциплине.

# Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

## Базовый учебник

Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. «Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и практика». Москва. Изд «Дело» 2008.

## Основная литература

Подробный перечень данного типа источников представлен в разделе 7.

## Дополнительная литература

Подробный перечень данного типа источников представлен в разделе 7.

# Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для лекций и некоторых семинаров (на которых проходит деловая игра) используется проектор.

# 13. Академическая честность

а. В Университете поощряется совместная работа студентов в виде обсуждения информации и знаний полученных во время лекции и семинарских занятий. Студент может оказывать или получать "консультативную" помощь от своих сокурсников. Однако подобное сотрудничество ни в коем случае не подразумевает заимствование выполненной другим студентом какой-либо части работы или целой работы будь-то в форме электронного письма, приложения к электронному письму, компьютерной дискеты или распечатанного на бумаге текста. В случае "списывания" оба студента получают оценку "0" за данное задание. За нарушение правил Университета студент может получить неудовлетворительную оценку за весь курс по данной дисциплине, а также понести иные дисциплинарные наказания.

b. Во время экзамена каждый студент выполняет свое задание самостоятельно. В это время запрещаются любые разговоры или обсуждение, сравнение выполненных заданий, "списывание" или иное любое взаимодействие с остальными студентами. Нарушение этих правил ведет к неудовлетворительной оценке за экзамен и за весь курс по данной дисциплине, а также иным дисциплинарные наказания.

# 14. Обеспечение условий для студентов с ограниченными возможностями

Высшая школа экономики обязуется предоставлять студентам с ограниченными возможностями равные условия для учебы на основе принципов обеспечения жизнедеятельности, доступности и неограниченности. Преподаватель создает все условия, которые могут быть необходимыми для обучения студентов с ограниченными возможностями. Запросы студентов с ограниченными возможностями относительно обеспечения условий для получения образования принимаются в течение трех недель с момента начала семестра (кроме экстренных случаев). Студенты могут зарегистрироваться в Учебной части факультета для того, чтобы удостоверить свою потребность в соответствующих условиях обучения.